秦皇岛市防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力建设规划

（2016-2025年）

秦皇岛市人民政府

二〇一七年四月

目  录

前  言	- 2 -

一、概述	- 3 -

（一）规划背景	- 3 -

（二）规划目的	- 5 -

（三）规划定位	- 5 -

（四）规划范围	- 5 -

二、现状与存在的问题	- 6 -

（一）船舶污染风险特征分析	- 6 -

（二）取得的成效	- 9 -

（三）存在的主要问题	- 12 -

三、指导思想和规划目标	- 15 -

（一）指导思想	- 15 -

（二）规划原则	- 16 -

（三）规划目标	- 16 -

四、主要任务	- 18 -

（一）加强法制预案体系建设，提升应急指挥能力	- 18 -

（二）加强应急体制机制建设，提升应急组织能力	- 18 -

（三）加强应急信息系统建设，提升协调联动能力	- 20 -

（四）加强应急设备设施建设，提升应急保障能力	- 22 -

（五）加强应急队伍体系建设，提升应急操作能力	- 24 -

（六）加强技术支撑体系建设，提升应急科技实力	- 25 -

（七）加强恢复重建能力建设，提升生态修复能力	- 25 -

五、建设项目与资金匡算	- 26 -

六、保障措施	- 33 -

（一）加强船舶污染应急能力建设的组织领导	- 33 -

（二）加大船舶污染应急能力建设的资金投入	- 33 -

（三）完善相关法律法规体系	- 33 -

（四）优化部门协作机制	- 33 -

（五）项目管理与监督	- 34 -

- 前    言

秦皇岛水域地处我国四区一线的渤海湾区域，海岸线全长162.7公里，海区面积1620平方公里。沿线拥有北戴河、山海关等著名旅游景区，近岸海水质量和生态环境备受关注。

随着秦皇岛市港航经济的快速发展，辖区港口建设、涉水工程建设发展迅猛，秦皇岛沿海水上活动总体格局正在发生巨大的变化，船舶货运量持续增长，船舶交通量日益增大，随之而来的船舶交通事故风险和船舶污染海洋环境风险也不断提高，对北戴河的环境及整个秦皇岛的旅游业造成严重威胁。2013年秦皇岛市实施“旅游兴市”战略，对秦皇岛“两个环境”优化提出了更高的要求。伴随着秦皇岛市港口经济的发展，海洋环境和海上交通安全形势面临前所未有的压力，特别是防治海域污染能力建设问题日益突出。依据《防治船舶污染海洋环境管理条例》及《河北省防治船舶污染水域管理办法》的有关要求，秦皇岛市人民政府组织编制了《秦皇岛市防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力建设规划》（以下简称《规划》）。《规划》以科学发展为主题、以为秦皇岛海洋经济发展保驾护航为目标、以保护北戴河海洋环境为重点，以切实提升船舶污染事故应急处置能力为核心，立足于秦皇岛港口发展，从应急准备能力、应急组织能力、协调联动能力、应急处置能力和应急保障能力等七个方面，提出了加强法制预案建设、完善应急体制机制、构建应急信息系统、提高装备设施水平、推进应急队伍建设等方面的主要任务，是全市当前及今后一定时期内防治船舶污染海洋环境应急能力建设工作的总体部署，对我市防治船舶污染海洋环境应急能力建设具有重要的指导意义。

- 一、概述

- （一）规划背景

秦皇岛市位于中国河北省东北部，是首批全国沿海开放城市，中国北方著名港口城市。秦皇岛港地处山海关内外联系要冲，是我国华北和东北两大经济区的衔接地，是北京东部地区的重要通海门户之一。秦皇岛也是我国闻名遐迩的旅游胜地，著名的旅游景点有北戴河、山海关、老龙头、南戴河、翡翠岛、秦皇求仙入海处等，其中以碧海金沙闻名于世的避暑胜地北戴河最为知名。秦皇岛在政治、经济、文化等各方面在河北省都占有十分重要的地位。

目前，航运业、旅游业是秦皇岛市重要的经济产业。截止到2015年12月31日，秦皇岛港拥有泊位（含船坞）109个，其中生产性泊位87个；秦皇岛辖区船舶进出商船（含电煤运输船舶）3.11万艘次，港口货物吞吐量2.5亿吨，其中载运危险货物船舶（含油轮）1773艘次，油类危险货物825.0万吨；旅游船艇载客出航12.2万余艘次，载运海上观光游客120.1万余人次。另有国家大型船舶修造单位山海关船舶重工有限责任公司，年造船能力140万吨。随着秦皇岛港的蓬勃发展，秦皇岛水域船舶交通量的不断提高，水上交通事故发生的概率也随之提高，伴随而来的污染风险也会不断加大，严重威胁北戴河的环境和秦皇岛的旅游业。

随着“旅游立市”战略的确定，以及《秦皇岛市城市总体规划》和《北戴河新区旅游规划》的发布，我市将北戴河区作为发展重要片区和旅游立市重要项目之一，同时优化完善东部港区、山海关区、北戴河区的城市功能，启动建设西部滨海生态新城，建设成具有浓郁海滨特色的园林式、生态型、现代化的滨海名城。2014年我国政府提出加强环渤海及京津冀地区经济协作，实现京津冀协同发展，是面向未来打造新的首都经济圈、推进区域发展体制机制创新的需要，是实现京津冀优势互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要，是一个重大国家战略。面对难得的历史机遇，我市将充分发挥沿海城市的优势，找准京津城市功能疏解和产业转移的重点方向，在现有旅游业的基础上，发展生态、文化相融合的休闲旅游业，与此同时，京津冀协同发展对海洋生态环境提出了新的要求。

为了保护秦皇岛北戴河等敏感资源，确保秦皇岛市拥有与船舶污染风险相匹配的应急能力，有效应对秦皇岛市日益升高的船舶污染风险，有必要进行防治船舶污染海洋环境应急能力建设规划的编制。通过规划，对防治船舶污染应急能力进行整体性、长期性的设计，科学的规范和指导秦皇岛市分步骤、分层次的提高船舶污染海洋环境应急能力。

2010年3月1日起实施的《防治船舶污染海洋环境管理条例》明确规定，“沿海设区的市级以上地方人民政府应当按照国务院批准的防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力建设规划，并根据本地区的实际情况，组织编制相应的防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力建设规划”。本规划的编制也是落实《防治船舶污染海洋环境管理条例》的要求。

- （二）规划目的

为进一步贯彻落实《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国港口法》、《防治船舶污染海洋环境管理条例》、《河北省防治船舶污染水域管理办法》、《秦皇岛市城市总体规划（2008-2020）》等法律法规、规划的相关要求，有目标、有针对性地加强秦皇岛市防治船舶污染海洋环境应急能力建设，切实提高预防和应对秦皇岛市管辖海域船舶污染事故应急能力，减轻事故危害程度，保护秦皇岛市海域环境和资源，特制订本规划。

- （三）规划定位

《秦皇岛市防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力建设规划》是秦皇岛市“十三五”、“十四五”时期发展规划体系的重要组成部分，是指导秦皇岛市船舶污染事故应急能力建设的重要依据，既要与《河北省防治船舶污染水域管理办法》保持承接关系，又要指导区（县）、相关部门的船舶污染事故应急能力建设工作。本规划是全市“十三五”、“十四五”时期船舶污染事故应急能力建设工作的总体部署，是秦皇岛市未来十年船舶污染事故应急管理工作的纲领性文件。

- （四）规划范围

地理范围：本规划的地理范围界定为秦皇岛市管辖海域。

内容范围：本规划主要针对秦皇岛市船舶及其有关作业活动所造成的船舶污染事故，提出防治船舶污染应急能力建设的目标、规划方案和规划实施的保障措施。主要规划内容包括法制预案体系建设、应急体制机制建设、应急信息系统建设、应急设备设施建设和应急队伍建设等五个方面。在事故种类方面，重点考虑船舶溢油事故。

责任主体：秦皇岛市政府及其相关部门、港口航运企业、石油化工企业、秦皇岛市船舶污染清除单位等单位。

时间范围：规划基准年：2015年

规划水平年：（近期）为2016-2020年

（远期）为2021-2025

二、现状与存在的问题

- （一）船舶污染风险特征分析

1．石化产业发展迅速，事故后果严重

目前东港区西侧油品泊位区已经形成了良好的码头和罐区，随着腹地对原油、成品油和液体化工品需求的加大，港区向东、向外围垦可以形成66.7万平方米的罐区用地，并可在南侧预留20万吨级原油泊位，东侧可布置1～10万吨级液体化工及成品油泊位6个。根据《秦皇岛港总体规划》，预测2020年和2030年秦皇岛东港区油品吞吐总量将呈现平稳增长趋势，分别为1750万吨和2500万吨。根据《山海关港区规划》，山海关港区南段岸线和二港池北段岸线可布置5个2～7万吨级通用泊位和1个3～5万吨级多用途泊位，通过能力共计约1700万t/a；二港池东段和南段岸线布置7个2～10万吨级的成品油泊位，通过能力约3600万t/a。预测2020年、2030年山海关港区石油及制品吞吐量将分别达到1750万吨和3500万吨。

秦皇岛东港区的石化作业区和山海关港区石化码头的蓬勃发展，众多大型石化码头的建设，将推动秦皇岛海域油船的大型化；进出港船舶一旦发生碰撞、搁浅等事故，将会导致大规模的原油、成品油的泄漏事故发生，严重污染海域。同时，秦皇岛港域罐区大多分布在油品码头后方陆域，距离海域约百米左右，一旦罐区发生火灾爆炸或泄漏，油库内油品易流入海中，造成污染。

2．通航环境复杂，船舶交通事故概率高

自然环境复杂。秦皇岛海域每年冬季均有不同程度的海冰出现。海冰对港区船舶航行、停泊、作业都会带来一定影响，增加了船舶交通事故发生的概率。而且在冬季一旦发生溢油污染，冰区溢油的清理比开阔高水温水域更困难，贯穿于低温和结冰条件下溢油的监测监视、溢油的动态预报、溢油的行为和归宿、溢油的清理技术和溢油的应急管理技术等方面，使得污染造成的后果影响大。

船舶交通量快速增长。根据秦皇岛海事局2015年统计，秦皇岛市船舶进出港艘数（不含渔船）已达15.31万艘次。秦皇岛东港区的石化作业区和山海关港区石化码头的发展使得危险货物船舶货运量持续增长，进出港船舶艘次不断增多，船舶交通量日益增大，船舶交通事故风险和船舶污染风险不断提高。随着船舶交通量的不断提高，水上交通事故发生的概率也随之提高，伴随而来的污染风险也会不断加大。根据《秦皇岛游艇产业发展规划》，秦皇岛规划近期（2014-2018）目标是争取在2018年全市建成公共游艇泊位500个、私人游艇泊位200个；游艇港初见雏形，拥有各类游艇帆船约500艘。随着秦皇岛游艇产业的发展，旅游区的船舶交通量迅速增长，交通事故风险不断提高，其污染风险随之加大。

小船渔船杂乱。秦皇岛辖区拥有众多的小船（包括旅游艇、工程船等）和渔船。根据秦皇岛海事局2015年统计，秦皇岛海域旅游船艇载客出航12.2万余艘次。这些船舶普遍存在技术状况差、管理不规范等问题，具有一定的事故风险。随着秦皇岛市渔业经济的发展，渔船数量不断增多，渔船的无序航行增大了船舶交通事故的风险。

3．环境资源敏感，风险危害较大

秦皇岛市风景优美、气候宜人，是我国首批14个沿海对外开放城市之一，拥有北戴河、山海关以及黄金海岸等众多沿海风景名胜区和度假旅游区，是国务院确立的全国甲级旅游城市，近年来，又被评为首批“中国优秀旅游城市”。随着京津冀协同发展战略的提出和推进，秦皇岛初步提出了秦皇岛“一都三区”的发展战略定位，即建设“国际滨海休闲度假之都”、“国家生态文明示范区”、“京津冀区域融合创新先行区”、“现代服务业和战略性新兴产业聚集区”，着力打造绿色发展“国际名片”，良好的生态环境是其核心优势之一。除旅游资源外，秦皇岛海域还有丰富的生态资源、渔业资源等环境敏感资源，包括自然保护区7个、取水口1个、海上游乐场6个，主要分布在北戴河和南戴河水域。一旦发生船舶污染事故，将会严重损害环境资源资源，造成无法估量的环境和社会经济影响。

4.暑期政治任务重，海域环境保护容不得半点疏忽

秦皇岛市的北戴河海滨是驰名中外的旅游度假胜地，北戴河更是中央直属机关暑期办公所在地，既有全国政协北戴河管理局干部培训中心、全国人大常委会机关服务中心北戴河休养院、中直北戴河服务局、中央军委北戴河服务局、国务院北戴河服务局构成“中直五大家”，又有解放军总参、中央纪律检查委员会等国家部委的疗养院，休疗单位共计89家。每年暑期，北戴河都会有中央首长办公、休疗，稍有溢油事故，都有可能影响中央首长的工作和休疗，海域环境保护是重中之重，容不得半点疏忽，是一项政治任务。

- （二）取得的成效

1．应急预案

目前，秦皇岛市应急预案体系主要由总体应急预案、专项应急预案和部门应急预案三个层次构成，包括自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类和社会安全类四类突发公共事件，其中涉及船舶污染事故的应急预案5件，包括突发公共事件总体应急预案1件，专项突发环境事件应急预案1件、专项船舶污染事故应急预案1件、海上油污防控工作应急预案1件及部门预案1件。目前秦皇岛应急预案体系基本形成，涵盖了重大船舶污染事故的应对措施，使船舶污染事故的应对工作有据可依、有章可循。

2．应急体制机制

（1）应急体制

近年来，秦皇岛市应急管理体制逐步完善。基于省发改委牵头开展的“北戴河及相邻地区近岸海域环境综合整治行动计划”以及《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》，秦皇岛市政府成立了秦皇岛市船舶污染应急指挥中心，主要职能为对秦皇岛辖区内船舶污染应急力量、物资进行统一整合，提高在船舶污染应急事故中的效用；统一协调相关部门，统筹船舶污染应急事件应对方案，指导处置工作合理有序开展；及时进行事故报告、全面展开事故调查并对事故影响进行准确评估。

（2）应急机制

1）渤海海域船舶污染应急联动协作机制

2006年，辽宁、河北、天津、山东签署了《渤海海域船舶污染应急联动协作备忘录》，渤海海域船舶污染应急联动协作机制的建立，整合了环渤海各辖区的应急资源，实现了信息共享、快速联动，提升了应对重、特大船舶污染突发事件的能力。

2）码头企业污染应急管理机制

为切实保障原油运输码头安全营运，最大程度地降低船舶污染风险，杜绝船舶污染的发生，秦皇岛海事部门开展建立健全码头企业污染应急管理机制工作，积极参与码头设计、建造、验收、营运等各个阶段，提出合理化的建议，并实施针对性的管理措施，使其在增加对海域船舶污染风险的同时，相应增加应急防备能力及安全保障能力。

3）应急演习机制

按照《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》，市应急指挥中心每一年组织举行一次船舶污染应急反应演习或模拟演习；港口、码头、装卸站及其他船舶有关作业单位应每6个月在秦皇岛海事局指导下进行一次应急演练。目前秦皇岛码头企业及清污单位陆续参加相关的应急演习，提高了各单位的应急实战能力。

3．应急信息系统

目前秦皇岛建设有船舶交通管理系统（VTS），该系统采用“2站1中心”，由南山雷达站、秦山化工雷达站和VTS中心组成，整个系统包括雷达子系统、VHF通信子系统、计算机数据处理子系统、AIS系统、CCTV子系统、水文气象子系统、数据库子系统、电源子系统等。该系统能够实现25海里内的船舶自动识别、自动跟踪以及危险报警，能够有效覆盖秦皇岛东港区主要航道和锚地。

4．应急设备设施

（1）交通运输部

秦皇岛海上溢油应急反应中心由交通运输部投资，于2003年11月完成建设并正式开展工作，在2013年初完成扩建，其核心目的用于保护秦皇岛北戴河水域及周边敏感资源免受溢油污染，目前在编人员30人，社会化用工25人。该中心实战经验丰富、日常管理规范、技术设备先进，并为其他企事业单位、社会团体等非专业溢油应急队伍提供技术指导和培训场所。秦皇岛海上溢油应急反应中心在沿海水域一次溢油综合清除控制能力达到400吨。

（2）地方政府

目前，秦皇岛市还没有市政府所属的船舶污染应急设备设施。

（3）船舶污染清除单位

秦皇岛市拥有一级船舶污染清除单位2家，分别为秦皇岛市东光船务有限公司和秦皇岛洁海船舶污染物清除有限公司，可应对200吨的港区污染事故和100吨的沿海污染事故。

（4）港口企业

根据《防污条例》的要求，秦皇岛市港口码头和船舶修造企业陆续组织开展了船舶污染风险评价和船舶污染应急设备的配备。目前东港区各码头业主单位以及山海关港区的秦皇岛山海关船舶重工有限责任公司等企业已配备了一定量的溢油应急设备，设备存放于各单位的码头仓库。根据风险评价报告，秦皇岛港东港区的码头企业应急设备按照一次可应对60吨的污染事故配备，山海关港区的码头企业应急设备按照一次可应对50吨的污染事故配备。

综上，秦皇岛辖区现有应对港区水域一次溢油综合清除控制能力达到310吨，沿海水域一次溢油综合清除控制能力达到500吨。

5．应急队伍

目前秦皇岛海域应急队伍主要由秦皇岛海上溢油应急反应中心、码头企业和船舶污染清除单位组成，可调动人数约为410人，按照《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》的要求，通过应急演习，各单位不断提升队伍建设，进一步提升应急处置能力。

- （三）存在的主要问题

1．应急预案体系尚不完善，预案内容修订滞后

2012年《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》的颁布实施，随着近期我国船舶污染应急反应政策的调整，以及秦皇岛市船舶污染应急力量的增长，现行《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》不能完全满足实际需要，需要进行修订；各码头企业应急预案尚未做好与市预案的衔接工作。

2．应急体制机制尚需进一步完善

（1）海上溢油应急体制不健全

目前，秦皇岛市船舶污染应急指挥中心设在秦皇岛海事局，代行市政府船舶污染应急职责，但由于日常办公经费不足，无法满足实际需求，亟待加强建设。

（2）部门协作机制有待建立

在现行体制下各部门应对船舶污染事故时，存在职责交叉、信息不畅、各自为战等问题，各部门应急资源难以有效调动和利用，应急联动单位之间的协调联动机制尚未建立。目前“政府主导、部门联动、企业主责、社会参与”的海上防污染应急工作机制有待进一步完善。

（3）船舶污染应急处置专项资金制度尚未建立

船舶污染事故应急处置作为一项公益性与强制性工作，缺乏相应资金投入，使得船舶污染应急工作困难重重；在应对无法确定肇事船舶的污染事故时，清污单位得不到相应的赔偿，影响应急的效果和清污行业的稳定发展。此外，船舶污染应急预案的演练和应急人员的培训，都需要有资金支持。目前，秦皇岛市还没有设立船舶污染应急处置专项资金。

3．应急信息化建设需要加快推进

（1）船舶污染应急辅助决策支持系统有待完善

目前秦皇岛市尚未建设船舶溢油泄漏事故的漂移扩散模拟软件，无法对溢油泄漏漂移扩散趋势做出准确的预测和报警，而且缺少从事故接报警到事故评估、应急指挥所需的环境敏感资源信息、应急资源分布与管理、应急案例统计与分析等全过程应急辅助决策支持。

（2）船舶污染监视监测手段单一，影响监视监控的时效性

秦皇岛市目前仅依靠码头CCTV进行船舶污染事故监视监控，由于手段单一、范围有限，无法对秦皇岛辖区实现全天候、全天时的船舶污染监控，与此同时，由于北戴河及南戴河黄金海岸远离港区，现有监控范围无法对其有效覆盖，当发生污染事故时，无法第一时间发现事故地点，进而影响应急清污行动和海滨旅游资源防护的及时性和有效性。

（3）船舶交通管理系统覆盖范围不足，存在监管盲区

秦皇岛市船舶交通管理系统的覆盖范围为25海里，该系统能够对东港区、西港区以及山海关港区现有区域有效覆盖，但是随着山海关港区的进一步扩建以及葡萄岛建设，将超出现有船舶交通管理系统的监管范围，出现监管盲区，对秦皇岛辖区内通航安全不能实施有效监管。

4．应急设备配备不足，现有应急能力与风险不匹配

（1）码头企业设备配备与风险不匹配

目前秦皇岛市港口码头企业仅配备部分清污设备，应急能力与自身污染风险不匹配，同时所配备的应急设备分布零散，难以形成应急合力。随着秦皇岛港口的快速发展，海上污染风险将逐年提高，现有的应急设备设施远远不能适应日益增加的海上污染风险，需合理规划、统筹布局辖区应急力量建设。

（2）应对沿海溢油事故的应急设备缺乏

目前秦皇岛海上溢油应急反应中心利用应急设备专项资金购置的一批船舶污染应急设备，可以应对沿海的溢油事故，但应急船舶较小，应对沿海的力量较弱。秦皇岛市船舶污染清除单位溢油应急船舶的船况较差，应对沿海能力差。由于缺少专业溢油应急处置船舶等关键设备，在港区外开阔水域等恶劣环境下应急作业存在着很大的困难。

（3）应急设备设施布局不合理

北戴河及以西区域海岸线占秦皇岛市海岸线长度一半以上，自然保护区和旅游资源密集，尽管秦皇岛市主要港口、航道及锚地距离此区域相对较远，但由于船舶污染事故的突发性、扩散性、危害性等特征，北戴河及以西区域海域及近岸受船舶污染事故威胁的形势非常严峻。目前国家设备库秦皇岛海上溢油应急反应中心及其他专业清污力量主要布置在东港区，北戴河及以西区域船舶污染应急反应力量薄弱，一旦发生大规模船舶污染事故，后果不堪设想。

（4）设备配备不具有针对性

秦皇岛市敏感资源岸线狭长，当发生船舶溢油污染事故时除了需要进行溢油的快速回收，同时还要进行岸线防护，实现保护效果最大化，目前秦皇岛辖区内清污设备主要是针对溢油回收配备的，而岸线防护设备配备不足，无法有效对北戴河等水域进行及时的防护。

- 三、指导思想和规划目标

- （一）指导思想

以科学发展观为指导，以为秦皇岛海洋经济发展保驾护航为目标，以保护北戴河敏感水域为重点，按照常态与非常态相结合、预防与应急相结合的原则，以提升船舶污染事故应急处置能力为核心，从秦皇岛市整体发展的战略高度，着眼于防治重大船舶污染事故，构建防治船舶污染海洋环境应急管理机制，形成组织健全、职责明晰、覆盖全面、设备精良、协调有序、反应快捷、运转高效的应急体系，实现社会经济和海洋环境保护的协调发展。

- （二）规划原则

统筹协调，资源整合。统一协调政府、港航企业、船舶污染清除单位等各方应急能力建设，在充分利用现有资源的基础上，促进全市船舶污染应急平台、信息、队伍、设备、物资等资源的有机整合，实现资源共享，既满足各水域船舶污染应急需要，又在整个秦皇岛水域形成“应急合力”，全面提升秦皇岛水域船舶污染应急能力。

合理布局，分步实施。根据秦皇岛水域风险程度，强化事故多发区、敏感资源集中区和船舶交通密集区的应急力量配置，按照全面覆盖、快速响应的原则分区域、分层次进行应急力量布局，同时，兼顾近期需求与远期发展，按照项目建设的轻重缓急，分“近期”、“远期”两个时期进行建设。

突出重点，系统建设。重点加强北戴河敏感水域防护力量的建设，同时根据船舶污染事故应急的特点，规划不仅充分考虑应急预案体系、应急体制机制等软实力方面的建设，还要系统考虑应急信息系统、应急设备设施、应急队伍等硬实力方面的建设，实现软、硬实力双提升。

政府主导，社会参与。把政府主导与社会参与有机结合，充分发挥政府导向和市场机制作用，充分调动港口企业、航运企业、专业组织和社会团体参与船舶污染应急体系建设的积极性，提高船舶污染应急管理的专业化程度。

- （三）规划目标

到2025年，逐步建成覆盖全面、设施先进、协调有序、反应快捷、运转高效的防治船舶污染海洋环境应急能力体系。秦皇岛市船舶污染应急预案体系进一步健全和完善，应急机制更加高效合理，应急信息系统、应急设备设施得以重点推进和加强，应急人员队伍的数量、素质得以大幅提高，防范和处置船舶污染事故的能力显著增强，北戴河等海滨旅游资源得以全面防护，形成应急能力建设大格局，基本满足秦皇岛水域防治船舶污染事故应急的需求。

1．2020年目标

重点水域防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力明显提高，初步形成现代化防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急体系，提升北戴河海滨旅游资源的防护能力，防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境形势明显好转。

覆盖能力：应急力量能够实现对秦皇岛沿海港区及近海水域（离岸12海里）内船舶污染事故的有效应对，岸线防护能力能够基本覆盖北戴河海滨旅游区域。

响应能力：海况或气象条件允许情况下，港区水域发生船舶污染事故及北戴河水域受溢油污染威胁时，应急力量在4小时内到达；沿海水域发生船舶污染事故，应急力量在6小时内到达。

清控能力：沿海水域一次溢油综合清除控制能力达到800吨。港区溢油综合清除控制能力实现800吨，东港区具备一定的应对化学品泄漏事故的能力。

2．2025年目标

基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的现代化防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力体系。

覆盖能力：辖区内应急能力明显加强，能够覆盖秦皇岛管辖所有水域，岸线防护能力进一步加强，能够基本覆盖北戴河及南戴河黄金海岸等海滨旅游区域。

响应能力：海况或气象条件允许情况下，秦皇岛管辖所有水域发生船舶污染事故，应急力量在4小时内到达现场，北戴河敏感水域发生污染事故，应急力量在3个小时内到达现场。

清控能力：沿海水域一次溢油综合清除控制能力为1100吨。港区溢油综合清除控制能力提升至1100吨，东港区和山海关港区均具备一定应对化学品泄漏事故的能力。

四、主要任务

- （一）加强法制预案体系建设，提升应急指挥能力

以《秦皇岛市人民政府突发公共事件总体应急预案》为纲要，修订完善《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》，并以《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》为指导，完善港口企业船舶污染事故应急预案，编制港口联防体船舶污染事故应急预案，进一步完善预案体系。

重点任务：

●修订完善《秦皇岛市船舶污染事故应急预案》

●编制联防体船舶污染事故应急预案

- （二）加强应急体制机制建设，提升应急组织能力

1．应急体制

强化“秦皇岛市船舶污染应急指挥中心”建设，增加经费，通过培训和演练建立起固定的专业化指挥队伍，指挥协调各部门有效开展船舶污染应急处置工作，实现在船舶污染事故应急时快速收集处理事故信息，能够与上级指挥机构进行应急视频会议、信息共享，确保应急行动的及时、快速、准确、有效。

重点任务：

●增加秦皇岛市船舶污染应急指挥中心办公经费,完善应急体制建设

2．应急机制

（1）应急联动机制

进一步加强各级各部门之间的协调沟通，明确和细化各应急联动单位职责，不断健全完善污染应急联动机制，实现污染应急联动体系全覆盖；加强与周边唐山、葫芦岛等地污染应急方面的协调沟通，提高应对重大船舶污染事故的协同作战能力。

（2）评估机制

加强船舶污染应急能力评估，制定评价指标，建立评估标准体系，规范评估程序、内容和方法，严格把控应急能力建设项目开展情况，把应急能力评估纳入政府绩效考核中。

（3）建立污染应急保障机制

设立污染应急专项资金，建立、维护污染应急设备库；确保污染应急培训及应急演练经费；对参与无法查清源头的污染事故的应急部门给予一定的资金补偿，同时建立污染应急政府奖励制度，以奖励船舶污染事故应急中有特殊贡献的相关部门及人员，提高污染应急工作人员的积极性。

重点任务：

●建立秦皇岛市船舶污染应急联动机制

●建立秦皇岛市应急能力建设项目评估机制

●建立秦皇岛市船舶污染应急保障机制

- （三）加强应急信息系统建设，提升协调联动能力

加强应急信息资源管理和基础设施建设力度，规范应急指挥系统建设标准，逐步建成完整、统一、科学、高效的现代化应急指挥调度体系，实现对突发船舶污染事故的监视监测、辅助决策、指挥调度和总结评估等主要功能，提升协调联动能力。

1.船舶交通管理系统

为加强水上安全管理，保障秦皇岛辖区水上交通安全，提高通航效率，进一步扩大水域雷达探测范围，提高雷达识别的精确度，实现VTS系统全面覆盖，在2017-2020年期间，在葡萄岛及山海关港区各新建1座雷达站，信号接入现有VTS中心，使秦皇岛VTS形成“4站2中心”的建设规模。

重点任务：

●建设山海关船舶交通管理系统雷达基站

●建设葡萄岛船舶交通管理系统雷达基站

●建设秦皇岛VTS中心北戴河分中心

2．船舶污染监视监测系统

加快推进船舶污染应急指挥平台的建设，构筑立体视频监控网络，进一步拓展秦皇岛水域视频监控范围，实现对秦皇岛水域大型油品码头等远程视频监控，形成由卫星遥感监视系统、航空遥感监视系统、雷达溢油监视系统、码头视频监控系统、溢油浮标跟踪系统等多种技术相结合的立体监视系统。

到2020年，初步形成集多种监视手段为一体的船舶污染事故应急立体监视系统，包括：在秦山雷达站、南山雷达站安装2套岸基溢油雷达监视系统；在主航道及锚地布放浮标溢油监控报警系统；在高风险水域的码头安装溢油监控设备及溢油浮标跟踪系统；在巡逻船上建设远程溢油监视监控系统。

到2025年，推广岸基溢油雷达监视系统的应用，在新建设的葡萄岛和山海关VTS雷达站安装岸基溢油雷达监视系统，在秦皇岛辖区进行无人飞机的配备实现辖区内溢油高空监视监控，借助烟台溢油应急技术中心的科技能力，利用卫星遥感技术，实现全区域油污监控。

重点任务：

●建设雷达溢油监视系统

●建设船载远程溢油监视监控系统

●建设码头溢油监视报警系统

●建设浮标溢油监控报警系统

●建设溢油浮标跟踪系统

●建设航空遥感监视系统

●建设卫星遥感监视系统

3．应急辅助决策支持系统

应急辅助决策支持系统的建设能够实现全过程船舶预警、过程监控和评估，提供科学的应急预案，统一调度各种应急资源，对应急行动进行联动指挥。

到2020年，初步建立先进的船舶污染事故应急辅助决策指挥支持系统，包括：网络版溢油漂移模拟软件、网络版应急资源调度与管理软件、网络应急预案管理软件、网络版应急救援统计与分析软件等。

到2025年，进一步强化应急演习与模拟能力，提升应急指挥水平，建设三维演练与显示系统，为各级应急指挥人员提供直接的信息支持。

重点任务：

●网络版溢油污染物漂移模拟系统；

●网络版应急资源调度与管理软件；

●网络版应急救援统计与分析软件；

●网络版应急预案管理软件；

●三维演练与显示系统。

- （四）加强应急设备设施建设，提升应急保障能力

积极探索现代化船舶污染应急处置体系，加强船舶污染事故应急基础设施建设，为应急行动提供完善的基础保证，实现辖区内敏感旅游资源的有效防护以及港区污染风险的有效应对，能够快速、便捷开展应急行动的应急能力。

1．应急设备库建设

重点防护北戴河水域兼顾南戴河黄金海岸岸线旅游资源，实现港区内应急能力与风险相一致，通过自身建设、区域协作以及社会清污力量共同应对沿海溢油污染事故。

2017-2020年期间，在戴河口建设一次溢油综合清除控制能力为100吨的市船舶溢油应急设备点。整合码头企业应急力量，落实码头企业联防体建设，建设东港区、山海关港区码头联防体应急设备库，实现东港区和山海关港区溢油一次综合清除控制能力均达到300吨。通过设备库和设备点的建设以及区域协作等方式，实现秦皇岛辖区内高风险区应急能力有效覆盖，增强北戴河敏感水域的防护能力，基本满足秦皇岛近期（2020年）溢油污染风险的需求。

重点任务：

●建设戴河口地方溢油应急设备点及其配套码头（100吨，以岸线围控防护为主）；

●建设东港区码头联防体应急设备库（300吨，以港区溢油应急为主，兼顾化学品泄漏应急处置）；

●建设山海关港区码头联防体应急设备库（300吨，以港区溢油应急处置为主）。

到2025年，加强秦皇岛北戴河及南戴河水域的应急能力建设，在葡萄岛建设一次溢油综合清除控制能力为200吨的市船舶溢油应急设备点，全面提升北戴河及南戴河敏感资源应急防控能力。

重点建设项目：

●葡萄岛地方溢油应急设备点及其配套码头（200吨，以岸线围控防护为主）。

2．应急船舶及配套项目建设

到2020年，建造1艘海事巡逻船，用于辖区海上巡逻以及海上溢油应急指挥。

到2020年，在东港区建造1艘浮油回收能力为200m³/h的多功能溢油应急回收船，重点用于秦皇岛港区水域污染应急处置，兼顾港区外水域船舶污染应急处置。

重点任务：

●建造海事巡逻船；

●建造多功能溢油应急回收船（回收能力200m³/h）。

- （五）加强应急队伍体系建设，提升应急操作能力

整合现有各类船舶污染应急力量，充实人员，更新和改善应急设备，不断提升专业应急清污队伍、兼职应急队伍和志愿者队伍的应急处置能力。

（1）政府综合应急队伍

不断强化秦皇岛市船舶污染应急指挥中心职责与能力，实现对秦皇岛辖区内船舶污染应急力量、物资有效管理，进一步提高在船舶污染应急事故中指挥能力，统一协调相关部门，统筹船舶污染应急事件应对方案，指导处置工作合理有序开展，了解应急处置、污染物的监视监测、预测预警、损害评估、生态修复、事故调查等相关流程和基本程序。

（2）专业船舶污染应急队伍建设

进一步加强秦皇岛海上溢油应急反应中心的应急能力，不断完善队伍日常管理制度、培训演练制度、设备维护保养制度、奖优惩劣制度等制度建设，全面提升专业船舶污染应急处置能力。同时对船舶污染清除单位给予政策扶持，充分发挥其在溢油应急行动中的作用。

（3）兼职应急队伍建设

充分发秦皇岛森林救火队在秦皇岛市防污染日常工作中的积极作用，同时进一步扩大兼职应急队伍的建设，形成完善的兼职队伍系统。推动港口企业建立由本单位职工组成的兼职溢油应急队伍。

（4）志愿者清污队伍建设

对港口工作人员及渔民开展应急培训工作，挑选出精英骨干组成百人队伍，同时吸纳社会人员组建成志愿者队伍，发挥其在科普宣教、应急处置和恢复重建等方面的辅助作用，当面对重特大溢油污染事故时，要积极调动全社会力量，在人力、资金、设备设施等方面给予充分保障。

- （六）加强技术支撑体系建设，提升应急科技实力

我市结合自身的实际情况，设立专项资金、组织相关院校和专家学者有针对性的开展海上船舶污染应急组织体制、运行机制以及溢油污染应急关键技术等问题立项开展研究。逐步探索适合秦皇岛市自身特点的海上船舶污染应急反应组织管理模式和系统运行机制，同时开展海上船舶溢油应急等相关关键技术研究，主要包括：半潜油监测与处置技术研究、冰期海上溢油污染应急处置技术研究、溢油污染生态修复技术研究、恶劣气象条件下海上溢油应急适用技术研究、多种海上溢油监视监控技术无缝融合研究等，为秦皇岛市船舶溢油污染应急反应工作提供技术支撑。

依托国内科研院所以及高校的相关科技力量，定期组织海事人员开展科技培训以及新技术、新设备的操作培训，逐步掌握应急辅助支持系统以及海上溢油监视监控系统的管理与操作。

- （七）加强恢复重建能力建设，提升生态修复能力

在溢油应急清污过程中，强化环保部门、环卫部门的协调，动员一切可用资源，组织指挥专业、部队及社会力量等尽量在较短的时间内清除污染物。与此同时结合沿海溢油应急设备库的建设，储备充裕的岸线油污清除设备，确保一旦发生溢油事故后能迅速恢复水域和岸线的生态环境。

五、建设项目与资金匡算

秦皇岛市防治船舶污染应急能力建设项目实施序列与投资估算、重点项目分期建设资金匡算见下表5-1，5-2，5-3,5-4。

表5-1 秦皇岛市船舶污染应急能力建设项目实施序列与投资估算一览表（2016年-2020年）

| 项目类别 | 项目名称 | 序号 | 主要建设内容 | 建设时期 | 资金估算 （万元） | 建设主体 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急预案体系 | 预案编制 | 1 | 编制联防体船舶污染事故应急预案 | 2016-2020 | 20 | 港口企业 | 港口企业 |  |
|  |  | 2 | 市级应急预案的更新 | 2016-2020 | 20 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 应急机制体制 | 专项资金 | 3 | 秦皇岛市船舶污染应急指挥中心在编人员队伍建设及日常支出 | 2017-2020 | 600 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 | 日常支出按每年150万计算，包括科研等费用 |
|  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |
| 应急信息系统 | 船舶交通管理系统 | 4 | 葡萄岛VTS基站建设 | 2017-2020 | 600 | 交通运输部 | 交通运输部 |  |
|  |  | 5 | 山海关VTS基站建设 | 2017-2020 | 600 | 港口企业 | 港口企业 |  |
|  |  | 6 | 秦皇岛VTS中心北戴河分中心建设 | 2017-2020 | 1000 | 交通运输部 | 交通运输部 |  |
|  | 溢油监视监测系统 | 7 | 码头溢油监视报警系统 | 2016-2020 | 100 | 港口企业 | 港口企业 |  |
|  |  | 8 | 浮标跟踪系统 | 2017-2020 | 100 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府或申请其他上级政府财政支持 | 单价50/套，共2套 |
|  |  | 9 | 雷达溢油监视监控系统 | 2017-2020 | 300 | 秦皇岛市政府 |  | 单价300/套 |

|  |  | 10 | 浮标溢油监控报警系统 | 2017-2020 | 300 | 秦皇岛市政府 |  | 单价100/套，共3套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 船载远程溢油监视监控系统 | 2017-2020 | 860 | 秦皇岛市政府 |  |  |
|  | 应急辅助决策支持系统 | 12 | 网络版溢油污染物漂移模拟系统 | 2017-2020 | 80 | 秦皇岛市政府 |  | 由秦皇岛市政府与科研单位签订协议，20万/年 |
|  |  | 13 | 网络版应急资源调度与管理软件 | 2017-2020 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 网络版应急预案管理软件 | 2017-2020 |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 网络版应急救援统计与分析软件 | 2017-2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3940 |  |  |  |
| 应急设备设施 | 应急设备库 | 16 | 秦皇岛市戴河口地方应急设备点 | 2017-2020 | 2000 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府或申请其他上级政府财政支持 | 重点配置岸线防护设备及溢油围控设备 码头岸线要求： 100m，陆域纵深要求：50-100m |
|  |  | 17 | 山海关码头联防体设备库 | 2016-2020 | 2000 | 山海关港口企业 | 山海关港口企业 | 应对港区船舶污染事故 |
|  |  | 18 | 东港区码头联防体设备库 | 2016-2020 | 2000 | 东港区港口企业 | 东港区港口企业 | 应对港区船舶污染事故 |
|  |  | 19 | 戴河口地方设备点维护管养 | 2017-2020 | 200 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 | 每年维护保养费按工程投资×5%计算，总维护保养费按4年计算 |
|  |  | 20 | 山海关码头联防体设备库维护管养 | 2017-2020 | 400 | 山海关港口企业 | 山海关港口企业 |  |
|  |  | 21 | 东港区码头联防体设备库维护管养 | 2017-2020 | 400 | 东港区港口企业 | 东港区港口企业 |  |
|  | 应急处置船舶及配套项目 | 22 | 海事巡逻船 | 2017-2020 | 3000 | 交通运输部 | 交通运输部 | 配备地点为戴河口 |
|  |  | 23 | 多功能溢油应急回收船 | 2017-2020 | 9000 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府或申请其他上级政府财政支持 | 配备地点为东港区 |
|  |  |  |  |  | 19000 |  |  |  |
| 应急队伍体系 | 应急队伍 | 24 | 应急队伍的组织及培训 | 2017-2020 | 80 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 | 20万/年，按4年计算 |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 23660万元 |  |  |  |  |  |

表5-2 秦皇岛市船舶污染应急能力建设项目实施序列与投资估算一览表（2021年-2025年）

| 项目类别 | 项目名称 | 序号 | 主要建设内容 | 建设时期 | 资金估算 | 建设主体 | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急预案体系 | 预案更新 | 1 | 市级应急预案的更新 | 2021-2025 | 30 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| 应急机制体制 | 专项资金 | 2 | 秦皇岛市船舶污染应急指挥中心日常支出 | 2021-2025 | 750 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 | 日常支出按每年150万计算，包括科研等费用 |
|  |  |  |  |  | 750 |  |  |  |
| 应急信息系统 | 溢油监视监测系统 | 3 | 雷达溢油监视监控系统 | 2021-2025 | 600 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府或申请其他上级政府财政支持 | 单价300/套，共2套 |
|  |  | 4 | 建设航空遥感监控系统 | 2021-2025 | 300 | 秦皇岛市政府 |  |  |
|  |  | 5 | 卫星遥感监视系统 | 2021-2025 | 100 | 秦皇岛市政府 |  | 由市政府与烟台溢油应急技术中心签订协议，协议费用20万/年 |
|  | 应急辅助决策支持系统 | 6 | 三维演练与显示系统 | 2021-2025 | 180 | 秦皇岛市政府 |  |  |
|  |  | 7 | 网络版溢油污染物漂移模拟系统 | 2021-2025 | 100 | 秦皇岛市政府 |  | 由秦皇岛市政府科研单位签订协议，20万/年 |
|  |  | 8 | 网络版应急资源调度与管理软件 | 2021-2025 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 网络版应急预案管理软件 | 2021-2025 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 网络版应急救援统计与分析软件 | 2021-2025 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1280 |  |  |  |
| 应急设备设施 | 应急设备库 | 11 | 葡萄岛政府应急设备点及配套码头 | 2021-2025 | 4000 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府或申请其他上级政府财政支持 | 重点配置岸线防护设备及溢油围控设备 码头岸线要求： 100m，陆域纵深要求：50-100m |
|  |  | 12 | 葡萄岛政府应急设备点维护管养 | 2021-2025 | 500 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 | 每年维护保养费按工程投资×5%计算，总维护保养费按5年计算 |
|  |  | 14 | 戴河口地方设备点维护管养 | 2021-2025 | 250 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 |  |
|  |  | 15 | 山海关码头联防体设备库维护管养 | 2021-2025 | 500 | 山海关港口企业 | 山海关港口企业 |  |
|  |  | 16 | 东港区码头联防体设备库维护管养 | 2021-2025 | 500 | 东港区港口企业 | 东港区港口企业 |  |
|  |  |  |  |  | 5750 |  |  |  |
| 应急队伍体系 | 应急队伍 | 17 | 应急队伍的组织及培训 | 2021-2025 | 100 | 秦皇岛市政府 | 秦皇岛市政府 | 20万/年，按5年计算 |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 7910万元 |  |  |  |  |  |

表5-3 建设项目近期建设资金匡算

| 建设主体 | 资金投入（万元） |
| --- | --- |
| 交通运输部（争取） | 4600 |
| 地市级政府 | 13540 |
| 码头企业 | 5520 |

表5-4 项目远期建设资金匡算

| 建设主体 | 资金投入（万元） |
| --- | --- |
| 交通运输部（争取） | - |
| 地市级政府 | 6910 |
| 码头企业 | 1000 |

- 六、保障措施

- （一）加强船舶污染应急能力建设的组织领导

在秦皇岛市政府的统一领导下，组建由分管市领导为组长、各相关部门为成员单位的秦皇岛市防治船舶污染海洋环境应急能力建设领导小组。领导小组的职责是研究秦皇岛市防治船舶污染海洋环境应急能力建设工作方案，组织落实各项保障措施，统一指挥秦皇岛市各相关部门的合作和协调，推进船舶污染应急能力建设。

- （二）加大船舶污染应急能力建设的资金投入

市政府将规划的编制、实施和管理经费纳入本级政府预算，并积极申请其他上级政府财政支持。在政府预算中安排建设资金，组织实施，从而保障规划的有效落实，加快防治船舶污染海洋环境应急能力建设速度。规划经费主要由中央和地方各级人民政府共同投入，并确保专款专用，同时拓宽投资来源渠道，鼓励社会资本参与防污应急能力建设。

- （三）完善相关法律法规体系

加强船舶污染应急管理的地方性法制建设，在国家、交通运输部等发布的法律法规体系框架内，结合秦皇岛水域的特点，将船舶污染应急管理过程中一些具有地方特点、可形成长效管理机制的有效做法和措施上升到政府规章或地方性法规，重点解决实际工作中矛盾突出而现行法律法规没有做出规定的问题，尽快形成本区域的船舶污染应急法规体系。

- （四）优化部门协作机制

应急能力建设规划的实施涉及规划局、国土资源局、财政局、海洋局、海事局等多个部门，为保障规划的顺利开展，各部门相互协调，共同解决规划实施所遇到的各类问题，尽快实现应急能力建设，重点保护北戴河水域以及秦皇岛辖区敏感资源。

- （五）项目管理与监督

本规划中所涉及的建设项目由秦皇岛市船舶污染应急指挥中心进行负责管理，统筹做好建设项目的前期工作和进度安排，明确实施责任主体和保障措施。建立完善自评与专家评估相结合的规划实施评估制度，分阶段对规划进展和落实情况进行考核评估，并对发现的问题提出对策建议。建立规划实施的动态评估机制，定期对规划目标和主要任务进行动态监测。完善应急体系重大项目建设管理机制，完善队伍、基地、平台等建成后的日常运行保障机制，调动各方面的积极性，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。

山海关联防体设备库

东港区联防体设备库

戴河口应急设备点

秦皇岛海上溢油应急反应中心

秦皇岛海上溢油应急中心

港区设备库

政府设备点

海事巡逻船

多功能应急处置船

附图1  秦皇岛市防治船舶污染应急能力应急设施建设近期（2016-2020年）规划布局

山海关联防体设备库

东港区联防体设备库

秦皇岛海上溢油应急反应中心

葡萄岛应急设备点

戴河口应急设备点

秦皇岛海上溢油应急中心

港区设备库

政府设备点

海事巡逻船

多功能应急处置船

附图2  秦皇岛市防治船舶污染应急能力应急设施建设远期（2021-2025年）规划布局

VTS雷达基站

雷达溢油监视监控系统

浮标溢油监控报警系统

船载远程溢油监视监控系统

附图3  秦皇岛市防治船舶污染应急能力监视监控设施建设近期（2016-2020年）规划布局

雷达溢油监视监控系统

浮标溢油监控报警系统

航空遥感监控系统

船载远程溢油监视监控系统

附图4  秦皇岛市防治船舶污染应急能力监视监控设施建设远期（2021-2025年）规划布局