秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市九龙山医院昌黎院区病房改造提升项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复

秦皇岛市卫生健康委员会：

你单位《关于报批秦皇岛市九龙山医院昌黎院区病房改造提升项目可行性研究报告（代项目建议书）的请示》（秦卫健函〔2024〕81号）及中宇信达项目管理有限公司按评估论证意见修订的《秦皇岛市九龙山医院昌黎院区病房改造提升项目可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）》等材料一并收悉。依据市领导在你单位《关于市直医疗卫生单位申报“两重”项目及设备更新项目的请示》（秦卫健呈〔2024〕34号）上的批示（收文请字745号）、市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、昌黎县自然资源和规划局《关于<秦皇岛市九龙山医院昌黎院区病房改造提升项目办理用地预审及规划选址意见书的函>的复函》（不需出具用地预审和规划选址意见书）、昌黎县行政审批局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及京延工程咨询有限公司出具的《秦皇岛市九龙山医院昌黎院区病房改造提升项目可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（代项目建议书）（报批版）。现将有关内容批复如下：

- 项目名称：秦皇岛市九龙山医院昌黎院区病房改造提升项目。

- 二、建设单位：秦皇岛市九龙山医院。

三、拟建地点：秦皇岛市昌黎县安山镇周庄村西。

四、拟建内容及规模：拟对门诊楼、MECT治疗室、临床八科至临床十一科、娱疗室、食堂、警卫室、发电室及配电室、污水处理站、锅炉房、医疗垃圾暂存点进行结构加固及升级改造；室内外装饰装修；信息化建设；对室内外管网、室外绿化、硬化、坡道、连廊及围墙进行改造；新建室外消防水池及水泵房、更换医废污水处理设施及室外活动设施；更换购置燃气锅炉（1t）、柴油发电机、单体空调。

改造提升主要包括楼体检测及加固，屋面防水及保温改造（5297.50㎡），外墙保温改造（4588.27㎡），室内装饰装修（7336.92㎡），门窗更换（1720.60㎡），室内管网更新（7301.60㎡），室外管网更新（28000㎡），室外绿化（3000㎡），室外硬化（4000㎡），围墙修缮长度约800m；新建室外消防水池及水泵房（160㎡）；新增室外电梯2部，更换燃气锅炉（1t）2台、柴油发电机1台、单体空调400台、医废污水处理设施1套。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资3260万元。资金筹措：市财政投资（统筹政府专项债、单位资金等）、其他投资（超长期特别国债、地方政府专项债券、自筹）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年6月7日