秦皇岛市美丽海湾建设方案

（征求意见稿）

秦皇岛市海洋和渔业局

二〇二一年九月

目录

一、总体要求	1

（一）指导思想	1

（二）基本原则	1

二、存在问题与成因	2

三、工作目标	4

四、主要任务	6

（一）改善近岸海域环境质量	6

（二）提升海洋生态系统质量和稳定性	8

（三）提升亲海品质	9

（四）提升海洋生态环境监管与应急体系	10

五、建设方案	10

（一）秦皇岛北部湾区	10

（二）秦皇岛港湾	16

（三）秦皇岛湾	22

（四）滦河口（秦皇岛段）	28

六、保障措施	31

附件	33

附件一：秦皇岛市海湾（湾区）单元基本信息表	33

附件二：秦皇岛市海湾（湾区）分布示意图	34

附件三：入海河流水质“十四五”规划目标	35

附件四：美丽海湾建设重点工程	37

美丽海湾建设是海洋生态文明建设的重要组成部分。为全面贯彻党中央、国务院决策部署，落实十九大关于加快生态文明体制改革、建设美丽中国基本方略，加快构建生态文明体系，解决突出海洋生态环境问题，全面推动绿色发展，加快推进我市美丽海湾建设，制定本方案。

- 一、总体要求

- （一）指导思想

以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及党中央、国务院关于深入打好污染防治攻坚战等决策部署，以区域海洋生态环境质量持续改善为核心，提升海洋生态环境治理能力，推进近岸海域水体和岸滩环境质量全面改善，加强海洋生态系统修复恢复，保障海域生态安全，切实解决百姓身边存在的突出海洋生态环境问题，不断增强老百姓对临海亲海的幸福感、获得感和安全感。

- （二）基本原则

以人为本，生态优先。贯彻新发展理念，以生态优先、绿色高质量发展为引领，以顺应人民意愿、符合人民所思所盼为出发点，着力解决老百姓身边存在的突出海洋生态环境问题，不断改善和提升社会公众临海亲海的满意度，切实落实“以人民为中心”的建设理念。

陆海统筹，系统施策。巩固深化“打通陆地和海洋”“贯通陆海污染防治和生态保护”的体制优势，强化陆海的整体谋划和有机联系，统筹陆域、海域和跨行政区的美丽海湾建设任务，坚持整体保护、系统建设、综合管理，推动陆海协同整治建设见成效。

一湾一策，重点攻坚。尊重自然规律和生态系统特征，遵循生态系统内在机理，以生态本底和自然禀赋为基础，坚持问题导向和目标导向，实施“一湾一策”差异化治理，攻坚解决突出问题，科学设置重点工作任务，分梯次推进美丽海湾建设。

- 二、存在问题与成因

（一）海洋环境污染问题及成因

1.入河排污口缺乏长期有效管控机制

截至2020年底，全市共排查出入河排放口38个，存在污水直排、混接混排现象，影响入海河流水体质量，主要原因是未建立排污口“查测溯治”机制。

2.入海河口水质不能稳定达标

秦皇岛市潮河、排洪河、七里海等入海河口水质尚不能稳定达标，个别时段水质未达到目标水质要求，主要污染因子为化学需氧量、氨氮、总磷等。主要原因是沿岸污水收集处理能力不足，部分入海河流生态水量严重不足，上游来水主要为城镇污水处理厂出水，水质为一级A标准，较地表水V类标准还有一定差距。雨季城市和农村农业面源污染物入河总量增大，也会造成水质不稳定。

3.渔港防污染设施不足

秦皇岛市部分渔港和渔船临时停泊点的污油水、垃圾收集设施尚未建设添置，存在垃圾堆放和生活污水收集不及时现象，影响到周边环境。主要原因是资金投入不足和部分渔民及沿海居民环保意识薄弱。

（二）海洋生态破坏问题及成因

1.天然湿地面积萎缩

七里海潟湖湿地、滦河口湿地天然湿地被海水养殖池塘占据，养殖区、道路使滨海自然湿地逐步破碎化，破坏了滨海区域生物栖息、索饵、繁殖的自然生态环境，严重影响动植物自然演替，破坏了湿地的生态结构，湿地的生态功能受到影响。

2.保护区管护能力有待提升

昌黎黄金海岸保护区存在海滩垃圾，保护区内文昌鱼、沙丘保护力度不足，影响了保护区生态环境，主要原因是昌黎黄金海岸自然保护区执法设备设施不足，监管能力薄弱，协同监管能力存在短板，现有海洋监管能力无法满足海洋生态环境保护形势发展需求。

（三）海洋生态灾害问题及成因

“十三五”期间，秦皇岛市近岸海域累计发生赤潮、绿潮20余次，主要发生在秦皇岛金梦海湾沿岸、秦皇岛西港花园港池附近海域，主要成因为入海污染物、气候气象条件以及水动力条件。

（四）海洋突发事故问题及成因

“十三五”期间，秦皇岛市存在船舶小规模溢油污染事故现象，究其原因是船舶管理和监管尚有短板，应急物资储备不足，应急处置“联防、联控、共治、共享”机制不够健全。

（五）公众临海亲海问题及成因

1.海岸侵蚀和淤积

河口上游闸坝建设导致砂源减少，不合理的人工构筑物建设导致水动力条件改变，以及风暴潮等海洋灾害作用等综合引起天使湾岸线、金沙湾及大蒲河河口岸线等沿岸海岸线受到侵蚀或淤积，压缩了公众亲海的空间。

2.旅游区环境有待提升

金梦海湾、浅水湾、北戴河浴场周边雨水口众多，影响海岸景观、造成局部海岸侵蚀，影响公众亲海体验。

（六）海洋监管能力问题及成因

1.监测能力尚需完善

秦皇岛市海港区、山海关区、北戴河区、北戴河新区、秦皇岛经济技术开发区、昌黎县等沿海县区尚未建立起功能齐全的海洋环境监测实验室，监测技术人员不足，监测设备缺乏，原因是能力建设滞后，资金投入不足。

2.监管能力有待提高

河北昌黎黄金海岸自然保护区管理处现有巡护艇一艘，海洋自然保护区监管能力薄弱，与地方海洋管理部门和其他执法部门协同监管机制缺乏。秦皇岛市海洋和渔业局目前只有2艘海洋环境监管执法快艇，沿海县区尚未配备海洋环境监管执法船艇，监管设备设施不足。

- 三、工作目标

（一）总体目标

通过美丽海岸建设与保护项目的实施，人民群众满意度和获得感进一步提升，美丽海湾（湾区）经济社会功能与自然生态系统更加协调，初步实现“水清滩净、鱼鸥翔集、人海和谐”的美丽海湾目标。

1.海洋生态环境质量持续稳定改善

重点海湾及海水浴场水质优良比例稳定达到100%，入海排污口完成溯源整治并开展常态化监管，入海河流水质全部达到目标水质要求，暑期主要入海河口水质达到Ⅲ类，旅游区全部岸线实现常态化保洁，海洋垃圾得到有效管控。

2.生态系统生态功能有效恢复修复

典型受损海洋生态系统和海洋景观基本恢复，石河南岛、13个重点河口、七里海潟湖等典型生态敏感脆弱区环境质量得到改善，海洋生态系统和生物多样性得到有效保护；自然岸线保有率不降低，加强海堤生态化建设，生态安全屏障更加牢固。

3.亲海空间环境质量和公益服务品质明显改善

提升亲海区域生态环境品质，能够持续满足人民群众景观、休闲、赶海、戏水等亲海需求，为秦皇岛市建设环境优美、产业繁荣、文明健康、安全舒适的一流国际旅游城市和现代化国际化沿海强市、美丽港城奠定优良海洋生态环境基础。

4.海洋生态环境治理能力显著提升

加快补齐生态环境综合治理能力和监测监管能力突出短板，推进功能完善、协调共享、陆海统筹的海洋生态环境监测监管体系建设；海洋生态灾害、海上溢油等海上环境风险预警及应急处置能力明显增强，能够实施有效的应急救援和后续控制工作。

5.智慧绿色港口建设成效显著。立足秦皇岛市一流国际旅游城市定位，加快港口转型升级和智慧港口建设，推进环境友好、绿色低碳港口建设。

（二）具体目标

表1  海洋生态环境保护常规指标

| 序号 | 指标 |  | 指标类别 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋环境质量 | 近岸海域优良水质面积比例（%） | 约束性 | 100 |
| 2 |  | 入海河流国控断面消除劣Ⅴ类水质比例（%） | 约束性 | 100 |
| 3 | 海洋生态质量 | 大陆自然岸线保有率（%） | 约束性 | 48.1 |
| 4 |  | 岸线生态修复长度（千米） | 预期性 | 6.3 |
| 5 |  | 退围还滩还海面积（公顷） | 预期性 | 1290 |
| 6 | 亲海环境品质 | 滨海湿地生态修复面积（公顷） | 预期性 | 190 |
| 7 |  | 整治修复亲海岸滩长度（km） | 预期性 | 6.3 |
| 8 |  | 基本建成“美丽海湾”数量（个） | 预期性 | 2 |
| 9 | 基础能力建设 | 海洋环境监测监控预警应急体系 | 预期性 | 基本建成 |

表2  海洋生态环境保护区域特征性指标

| 序号 | 指标 |  | 指标类别 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 海洋环境质量 | 主要海水浴场年度水质优良比例（%） | 约束性 | 100 |
| 11 |  | 主要河流入海断面水质达标比例（%） | 预期性 | 100 |
| 12 |  | 入海排水口水质达标率（%） | 预期性 | 100 |
| 13 |  | 入海河流总氮浓度削减比例（%） | 预期性 | 3 |
| 14 | 海洋生态质量 | 文昌鱼平均栖息密度（个/平方米） | 预期性 | 56 |
| 15 | 亲海环境品质 | 常态化岸线保洁长度（km） | 预期性 | 68 |

注：自然岸线保有率数据根据2008年岸线修测数据计算，2019年岸线修测数据未公布，公布后按最新修测数据核算。

- 四、主要任务

- （一）改善近岸海域环境质量

1.全面开展入海排污口排查整治工作

按照“有口皆查、应查尽查”要求，以沿海地市为单元全面开展入海排污口排查溯源，摸清各类入海排污口的分布及数量、排放特征、责任主体等信息，建立入海排污口动态信息台账。按“一口一策”的原则，制定实施入海排污口综合治理方案，建立入海排污口分类监管制度，实施常态化监测监管。

2.推进入海河口断面水质持续改善

巩固深化入海河口国控断面消除劣V类水质成效，通过沿岸污水处理厂提标改造、上游支流污染治理、河道水质人工净化、建设潜流湿地、生态浮岛、人工湿地等措施，加强入湾河流水质综合治理。深入落实河长制，强化监督，督导各县区及市直职能部门及时对河湖存在的乱排乱倒等问题实施清理整治。

3.强化渔港、港口船舶污染综合治理

配置完善渔港垃圾等污染物收集和转运设施，及时收集、清理、转运并处置渔港及到港渔船舶产生的垃圾和废弃渔网渔具等污染物。加强沿海港口码头的绿色岸电、环卫设施、污水处理设施建设，落实港口船舶污染物接收、转运、处置联合监管机制，实现港口污水综合处理率100%，港区码头固体废物分类收集贮存或无害化处理率100%。

4.加强海水养殖污染防治

严格按照海洋功能区划、海洋生态红线区、《河北省秦皇岛市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）等要求，规范和清理滩涂与近海海水养殖，清理违规占用海域和岸滩湿地等的养殖活动，鼓励和推动深海养殖、海洋牧场建设；规范海水养殖尾水排放和生态环境监管，加强海水养殖环境保护执法督察。

5.开展河口、海湾生态系统调查监测

开展石河口、戴河口、滦河口、洋河口4个主要河口生态系统调查，包括河口水质、沉积物、水文特征、河口生物生态调查，掌握秦皇岛市河口生态系统状况；连续开展海湾生态系统调查，获取海湾海水水质、表层沉积物、海洋生物生态地长期连续监测，动态掌握滨海湿地、生物群落、海湾生境和生态压力等情况。

- （二）提升海洋生态系统质量和稳定性

1.保护海洋生物多样性

建立健全海洋生物生态监测评估网络体系，开展海洋生物多样性调查和监测，摸清海洋生物资源现状；实施海洋经济物种增殖放流，促进海洋生物资源恢复和生物多样性；严格执行渤海伏季休禁渔制度，控制海洋捕捞强度，加大渔政执法力度，查处违法捕捞和破坏渔业资源行为；实施生物资源养护，持续开展海洋牧场示范区建设；深入开展自然保护区、湿地公园及海洋公园的建设管理工作，加强国家二级保护动物文昌鱼、候鸟和栖息地的保护，保障海洋重要生态系统功能。

2.恢复修复典型海洋生态系统

按照海洋功能区划分要求，制定退养还湿还滩还海年度计划，建立生态修复项目库，有序开展退养还海、退养还滩、退养还湿整治行动，科学开展河口湿地及滨海湿地生态修复工程，改善湿地生物栖息生境，恢复生态系统正常功能，维护生物多样性；加强北戴河湿地等的陆源河流水资源统筹调配，增加湿地生态水量补充，推动湿地生态系统恢复。

3.加强海洋自然保护区监管

持续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动，定期开展海洋自然保护地保护成效监测评估；严格落实海洋生态红线和“三线一单”管控要求，禁止新增占用自然岸线的开发建设活动；严格执行水产种质资源保护区禁渔期制度，在种质资源保护区保护对象繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期；强化北戴河国家级海洋公园和昌黎黄金海岸自然保护区的生态空间保护监管，定期开展保护地生态环境监测和资源调查，加大基础管护设施设备建设投入，提高保护地巡护能力。

- （三）提升亲海品质

1.拓展亲海空间

加强全市砂质岸线开发管控，维护海岸沙滩自然风貌，提升岸滩整体生态环境质量；坚持自然恢复与人工修复相结合，采取人工养滩、岸滩维护等措施，开展砂质岸滩和亲水岸线整治与修复，实施天使湾海岸线、金沙湾及大蒲河河口岸线等受损沙滩整治修复，提高岸滩质量和滨海景观价值；严格落实海岸建筑退缩线制度，禁止在退缩线内新建建筑物及构筑物，切实保障亲海岸线的公益性和开放性。

2.提升亲海空间品质

加快推进入海排污口综合整治，清理不合理或非法设置的排污口，持续改善风景名胜区、海水浴场、滨海旅游度假区等亲海岸段生态环境质量。完善亲海区域公共配套基础服务设施，进一步提升管理服务水平，提高公众亲海满意度。加强北戴河临近海域海滩垃圾和海洋漂浮垃圾监测，建立健全“海上环卫”工作机制，建立海上垃圾日常巡视制度和海上漂浮垃圾应急清理队伍，提高沿海地区海上垃圾打捞、处置能力。建立全市岸滩常态化保洁工作机制，打造生态休闲绿色海岸带。

- （四）提升海洋生态环境监管与应急体系

1.提升海洋环境监管能力

以现有海洋监管资源为基础，完善海洋自动监测网络与“智慧海洋”平台建设，提升海洋环境管理能力；在秦皇岛北部湾区和秦皇岛湾补充建设由海洋监测浮标和无人船组成的美丽海湾监管系统，搭建美丽海湾监管平台，提升美丽海湾监管能力。开展微塑料等新兴污染物监测分析，提升海洋生态环境实验室监测能力；配备海上执法船只、设备，强化海上执法能力建设。

2.应急响应和协同处置能力建设

加强海洋生态灾害应急预警监测系统建设，研究并制订海洋生态灾害高发海域、重点滨海浴场等区域赤潮、褐潮、绿潮应急处置方案，强化应急处置能力；建立海洋突发环境事故、海洋生态灾害预报、应急处置及信息发布体系，降低事故及灾害影响范围及损失。深入落实《防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急能力建设规划》，推进秦皇岛市地方溢油应急设备库建设，提升重大海上污染事故和外来污染的防范能力。

- 五、建设方案

- （一）秦皇岛北部湾区

1.管理范围

秦皇岛北部湾区岸线自冀辽海域界至沙河口，海岸线长20.95公里，海域面积130.23平方公里。

2.海湾污染治理

入海排污口“查测溯治”。建立健全入海排污口排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，在全面摸清工业废水排污口、生活废水排污口以及所有直接、间接排放的各类排水口的基础上，制定入海排污口、排水口监测计划，掌握排污口的水质状况、主要污染物类型和排放量，对监测发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清污水的来龙去脉，厘清排污责任，按“一口一策”的原则，制定实施入海排污口综合治理方案，建立入海排污口分类监管制度，实施常态化监测监管。2022年底前，完成近岸海域范围内所有入海排污口排查工作；2025年底前，基本完成重点海湾排污口整治，近岸海域沿岸无不合理或非法入海排污口设置。（市生态环境局牵头，市水务局配合，县区政府负责落实。以下所有任务均需县区政府负责落实，不再列出）

工业污染源防治。加强重点涉水工业企业日常监管，督促企业完善污染防治设施运行管理制度，坚持采取“双随机”、“点穴式”和“交叉式”执法检查，重点排查企业污染防治设施运行情况，是否稳定达标排放，全面评估企业生产工艺、排污节点与污染防治设施是否匹配，对存在的问题提出整改要求，限期整改；严厉打击污染治理设施不正常运行、利用渗坑、渗井、私设暗管偷排偷放和在线监控设施弄虚作假等环境违法行为；严格落实海洋生态保护红线和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）管控要求，严格环境准入，根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策；工业集聚区必须建设污水集中处理设施，安装自动在线监控设施并与生态环境部门联网，确保稳定运行；推进工业聚集区污水处理设施分类管理，分期升级改造，积极推进分流管网系统建设，2025年底前，实现“清污分流、雨污分流”。（市生态环境局、市城管执法局牵头）

沿海村镇环境综合治理。制定沿海乡镇管网建设实施计划，逐步实现全覆盖，城镇周边村庄可在城镇污水收集能力允许的前提下，采取就近入网、联村集中治理、分村治理等多种方式，提高农村生活污水处理率；城镇设施无法收集处理的和距城镇较远、居住分散的村庄，加快农村生活供排水、旱厕改造等基础设施建设，因地制宜对生活污水进行治理；完善农村生活垃圾的收集、运输和处理等环节的日常运行及监管，确保生活垃圾应收尽收和应管尽管；持续推进农村面源污染防控，推进化肥农药使用量零增长行动，推广秸秆资源化利用、畜禽粪污资源化利用与无害化处理；强化城市生活污染防治，加快补齐城市环境基础设施建设短板，持续推进山海关污水处理厂等提标改造，推进山海关中冶水务污水处理厂中水回用及水质提升工程，提升中水回用率，在节约水资源的同时，减轻污水排河入海总量。（市农业农村局、市城管执法局牵头）

入海河流水质综合治理。按照年度入海河流水质考核目标，坚持河海统筹、岸上岸下、上下游联动治理，全面巩固深化潮河、小潮河等入海河流水质消劣成效，对已达到水质考目标的入海河流，加强日常监管，保持河流水质状况稳定，确保符合水质目标要求，对尚未达到水质考核目标的河流制定年度治理措施，实施重点综合整治；持续深化“河长制”，强化监督，督导各县区及市直职能部门及时对河湖存在的乱排乱倒等问题实施清理整治；严禁河道两侧附近垃圾堆放和非法倾倒入河，严防汛期垃圾入河入海，提高入海河流垃圾污染常态化防治的能力；加快推进潮河、石河水质提升保障工程，采取沿岸污水处理厂提标改造、潜流湿地建设等措施提升入海河流水质，2025年底前，全部入海河流均达到水质目标要求。（市生态环境局、市城管执法局、市农业农村局牵头）

渔船渔港污染综合整治。推进渔港污染防治设备设施建设，加强含油污水、洗舱水、生活污水和垃圾、渔业垃圾等清理和处置，推进污染防治设施建设和升级改造，提高渔港污染防治监督管理水平；开展山海关区山海关一级渔港环境综合整治，增加渔船污油水收集设施和垃圾集中收集处理设施等污染防治和环境卫生设施，纳入城乡环卫一体化；海洋渔业等多部门协调建立船舶停靠管理制度，提高渔港综合管理水平，杜绝船舶乱停乱放；强化船舶污染物排放及接收监管,实施船舶污染物接收、转运、处置跟踪管理，禁止船舶向水体超标排放含油污水，继续实施渤海海区船舶排污设备铅封管理制度；鼓励渔港向休闲渔港转变，逐步完善山海关区山海关一级渔港文化科普、休闲渔业、滨海旅游功能，提升渔港休闲空间。（市海洋和渔业局、市生态环境局、市城管执法局、秦皇岛海事局等参与）

3.海湾生态保护修复

保护海洋生物多样性。建立健全海洋生物生态监测评估网络体系，开展海洋生物多样性调查和监测，摸清海洋生物资源现状；加强山海关海域国家级水产种质资源保护区管理，严格保护石鲽、魁蚶、褐牙鲆等物种，促进海洋生物资源逐步恢复；继续实施海洋经济物种增殖放流，实现水生生物增殖放流事业科学、规范、有序发展，推动水生生物资源的有效恢复和可持续利用，促进海洋生物资源恢复和现代渔业可持续发展。（市海洋和渔业局牵头）

海洋牧场建设与管理。落实《秦皇岛市海洋牧场建设规划（2019-2025年）》，统筹全市可利用的渔业养殖海域，科学布局，明确功能定位，不断推动海洋牧场建设和管理科学化、规范化，提升海洋牧场发展的整体规模、层次和水平，推动浅海养殖从规模数量型向生态增殖型快速转变。定期观测养殖生物生长、分布密度等情况，在监测调查评估的基础上，加强海洋牧场的保护管理，科学确定资源回捕种类、规格和总量，严防乱捕乱采，促进海洋渔业资源增殖和可持续利用。（市海洋和渔业局牵头）

海洋生态保护修复工程与措施。严格按照海洋资源环境承载能力控制旅游开发强度，加强砂质海岸生态系统保护，探索建立海岸建筑退缩线制度，严禁非法采砂，禁止新增改变自然属性的岸线开发建设活动，定期组织开展巡查和专项执法检查，严肃查处损害海岸地形地貌和生态环境以及占用海岸线的违法行为，确保自然岸线和原生滩涂湿地零减少；因地制宜开展石河南岛生态海岛建设工程，通过护堤改造、人工养滩等方式，有效保护海岛生境，逐步恢复岸线自然属性，提升海洋生态系统质量和稳定性。（市海洋和渔业局牵头，市林业局配合）

湿地公园建设。新建石河口湿地公园，通过植树造林，配置湿生植物、挺水植物、浮水植物和沉水植物等湿地植物、建设水中生境岛屿、动物放养、鸟类招引等措施，营造或恢复适合湿地生物栖息的生境，恢复湿地生态系统结构的完整，采用生态材料和工艺适度建设水体景观和人文景观，提升湿地公园游憩和观赏价值。（市林业局、市生态环境局牵头）

落实海湾环境质量生态补偿政策。落实海湾水质同比变化赔偿或补偿、海岸带生态系统保护补偿等措施，充分发挥财政资金的杠杆作用，调动治理海洋生态环境的积极性和主动性，促进海洋生态环境质量持续改善。（市海洋和渔业局牵头，市财政局、市生态环境局、市林业局配合）

4.亲海环境品质提升

深入落实湾长制。强化湾长主体责任，制定和完善日常巡查、信息上报、定期考核等配套制度，促进海岸带精细化监管，完善海洋垃圾常态化监管机制，保障辖区内海岸环境优美整洁；推进入海河口、岸滩、浴场等区域违章建筑和垃圾清理，继续推进生态保护红线区内违法海水养殖取缔活动。2023年底，入海河口、岸滩、浴场等违章建筑全部清理，取缔全部违法海水养殖；加强科技支撑作用，开发“湾长制”管理平台，建立各责任海域、岸滩基础资料数据库，提升岸线、沙滩和海域综合监管技术水平；依托技术支持单位，为公众提供岸滩海域基础数据查询、信息上传和基层湾长监督等日常服务。（市海洋和渔业局牵头）

推动海洋牧场建设与休闲渔业融合发展。依托山海关区海洋牧场示范区等海洋牧场，建设海上观光和休闲垂钓平台，推动休闲渔业与海洋牧场的融合发展，打造海上观光型休闲渔业产业带，实现休闲渔业与滨海旅游协同发展。出台地方海上观光休闲平台管理办法，引导和规范海上休闲平台建设，提升公众休闲空间。（市海洋和渔业局牵头）

提升亲海品质。完善亲海区域公共配套基础服务设施，进一步提升管理服务水平，提高亲海满意度；加强海洋民俗、渔家文化等海洋文明传承，形成一批海洋文化景点、海洋文化产业，彰显海洋特色，提升亲海文化品质，打造环境优美、休闲游憩的亲海胜地。（市文旅局牵头，市海洋和渔业局配合）

- （二）秦皇岛港湾

1.管理范围

秦皇岛港湾区海岸线范围自沙河口至汤河口，海岸线长27.66公里，海域面积510.355平方公里。

2.海湾污染治理

入海排污口“查测溯治”。建立健全入海排污口排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，在全面摸清工业废水排污口、生活废水排污口以及所有直接、间接排放的各类排水口的基础上，制定入海排污口、排水口监测计划，掌握排污口的水质状况、主要污染物类型和排放量，对监测发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清污水的来龙去脉，厘清排污责任，按“一口一策”的原则，制定实施入海排污口综合治理方案，建立入海排污口分类监管制度，实施常态化监测监管。2022年底前，完成近岸海域范围内所有入海排污口排查工作；2025年底前，基本完成重点海湾排污口整治，近岸海域沿岸无不合理或非法入海排污口设置。（市生态环境局牵头，市水务局配合）

工业污染源防治。加强重点涉水工业企业日常监管，督促企业完善污染防治设施运行管理制度，坚持采取“双随机”、“点穴式”和“交叉式”执法检查，重点排查企业污染防治设施运行情况，是否稳定达标排放，全面评估企业生产工艺、排污节点与污染防治设施是否匹配，对存在的问题提出整改要求，限期整改；严厉打击污染治理设施不正常运行、利用渗坑、渗井、私设暗管偷排偷放和在线监控设施弄虚作假等环境违法行为；严格落实海洋生态保护红线和“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）管控要求，严格环境准入，根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策；工业集聚区必须建设污水集中处理设施，安装自动在线监控设施并与生态环境部门联网，确保稳定运行；推进工业聚集区污水处理设施分类管理，分期升级改造，积极推进分流管网系统建设，2025年底前，实现“清污分流、雨污分流”。（市生态环境局、市城管执法局牵头）

沿海村镇环境综合治理。制定沿海乡镇管网建设实施计划，逐步实现全覆盖，城镇周边村庄可在城镇污水收集能力允许的前提下，采取就近入网、联村集中治理、分村治理等多种方式，提高农村生活污水处理率；城镇设施无法收集处理的和距城镇较远、居住分散的村庄，加快农村生活供排水、旱厕改造等基础设施建设，因地制宜对生活污水进行治理；完善农村生活垃圾的收集、运输和处理等环节的日常运行及监管，确保生活垃圾应收尽收和应管尽管；持续推进农村面源污染防控，推进化肥农药使用量零增长行动，推广秸秆资源化利用、畜禽粪污资源化利用与无害化处理；强化城市生活污染防治，加快补齐城市环境基础设施建设短板，持续推进第一和第四污水处理厂等进行提标改造，出水水质标准由一级A提升到准IV类标准。（市农业农村局、市城管执法局牵头）

入海河流水质综合治理。按照年度入海河流水质考核目标，坚持河海统筹、岸上岸下、上下游联动治理，全面巩固深化排洪和河等入海河流水质消劣成效，对已达到水质考目标的入海河流，加强日常监管，保持河流水质状况稳定，确保符合水质目标要求，对尚未达到水质考核目标的河流制定年度治理措施，实施重点综合整治；持续深化“河长制”，强化监督，督导各县区及市直职能部门及时对河湖存在的乱排乱倒等问题实施清理整治；严禁河道两侧附近垃圾堆放和非法倾倒入河，严防汛期垃圾入河入海，提高入海河流垃圾污染常态化防治的能力；加快推进排洪河、新开河水质提升保障工程，开展河道生态治理，建设生态浮岛、人工湿地等，降低排洪河氮磷入海量；通过循环调水、水体导流、强化增氧、生态处理等措施，改善新开河入海水质；2025年底前，全部入海河流均达到水质目标要求。（市生态环境局、市城管执法局、市农业农村局牵头）

渔港污染综合整治。根据推进渔港污染防治设备设施建设，加强含油污水、洗舱水、生活污水和垃圾、渔业垃圾等清理和处置，推进污染防治设施建设和升级改造，提高渔港污染防治监督管理水平；开展新开河渔港、卸粮口渔港环境综合整治，增加渔船污油水收集设施和垃圾集中收集处理设施等污染防治和环境卫生设施，纳入城乡环卫一体化；海洋渔业等多部门协调建立船舶停靠管理制度，提高渔港综合管理水平，杜绝船舶乱停乱放；强化船舶污染物排放及接收监管，实施船舶污染物接收、转运、处置跟踪管理，禁止船舶向水体超标排放含油污水，继续实施渤海海区船舶排污设备铅封管理制度；鼓励渔港向休闲渔港转变，拓展渔港多元化发展渠道，提升渔港休闲空间。（市海洋和渔业局牵头，市生态环境局、市城管执法局、秦皇岛海事局等配合）

港口环境综合治理。强化港口污染防治，继续推进煤炭、矿石码头堆场防风、抑尘设施升级改造，有效控制粉尘污染；构建清洁低碳的港口能源体系，提升港口作业机械、港内车辆和拖轮等设施设备使用太阳能、LNG等新能源、清洁能源水平；节约利用港口岸线、陆域、海域等资源，提高资源使用效率；统筹推进港口和船舶污染物接收设施建设，开展港口污染防治工程，提高污染防治监督管理水平，加强港口船舶污染物接收、转运、处置设施建设，完善船舶污染物“船—港—城”收集—接受—处置的衔接和协作，强煤污水、含尘污水等收集处置及回用，提高回用效率，升级港口排水系统和污水处理系统，实现生产生活污水、雨污水达标处理和循环利用；强化分类管理、有效处置，形成设施齐全、制度健全、运行有效的港口和船舶污染防治体系，实现港口污水综合处理率100%，港区码头固体废物分类收集贮存或无害化处理率100%，协同推进码头岸电设施建设和使用；开展港口生态保护和水域、陆域生态修复，实施港口绿化工程，美化港区环境；加强港口粉尘等污染物在线监测，提高现场环境监测能力和应急反应、处置能力；立足一流国际旅游城市定位，高标准开展秦皇岛港现有码头环保设施升级改造，新建绿色码头，优化港口布局、完善港口功能，将秦皇岛港打造成国际一流旅游港和现代综合贸易港。（市海洋和渔业局、秦皇岛港股份公司牵头）

3.海湾生态保护修复

保护海洋生物多样性。建立健全海洋生物生态监测评估网络体系，开展海洋生物多样性调查和监测，摸清海洋生物资源现状；继续实施中国对虾、褐牙鲆、半滑舌鳎、鲢鳙等海洋经济物种增殖放流，实现水生生物增殖放流事业科学、规范、有序发展，推动水生生物资源的有效恢复和可持续利用，促进海洋生物资源恢复和现代渔业可持续发展。（市海洋和渔业局牵头）

海洋生态保护修复工程与措施。严格按照海洋资源环境承载能力控制旅游开发强度，加强砂质海岸生态系统保护，探索建立海岸建筑退缩线制度，严禁非法采砂，禁止新增改变自然属性的岸线开发建设活动，定期组织开展巡查和专项执法检查，严肃查处损害海岸地形地貌和生态环境以及占用海岸线的违法行为，确保自然岸线和原生滩涂湿地零减少；采用人工养滩、离岸潜堤等方式，实施天使湾海岸线修复，恢复沙滩宽度30—50米，对开埠地站西侧港池护岸进行生态化整治，整治岸段长度500米，增种耐盐碱的适生景观植物，提升亲海空间。（市海洋和渔业局牵头，市林业局配合）

4.亲海环境品质提升

提升滨海旅游区服务品质。充分利用秦皇岛港现有港池和运输条件，发展海上客运，积极推动开通渤海湾及东北亚重要城市海上航线，大力发展游艇业；发挥区域滨海、临河的自然环境和历史人文资源优势，重点完善公共服务、交通及基础设施等配套，积极发展文化创意、滨海娱乐、餐饮购物、水上运动等滨海休闲旅游服务业，形成环境宜人、宜居宜业的高端旅游生活服务区。（秦皇岛港股份公司牵头）

加快建设世界一流国际旅游港。深化秦皇岛邮轮游艇产业发展研究，明确秦皇岛港邮轮发展定位、发展方向以及建设时序，科学规划和指导邮轮游艇业发展；拓展邮轮游艇产业发展空间，扎实推进西港区生产运输搬迁腾退工作，2022年底完成西港区东部片区改造开发，结合煤炭运输转移和东港区码头改造进程，2025年底实施西港区剩余货物运输、生产企业全部退出，加快适宜邮轮游船游艇停靠的泊位提升改造，配套建设陆域附属服务设施；大力培育邮轮航线，发展国内邮轮航线以及秦皇岛始发港航线，积极参与“中国邮轮旅游发展实验区”和“邮轮运输制度创新试点示范”建设，营造更加便利的邮轮产业发展环境。（秦皇岛港股份公司牵头）

建设特色国际邮轮城和进出口商品交易中心。围绕一流国际旅游城市目标，整合秦皇岛港西港区及周边码头和岸线资源，发展以国际邮轮港为基础的高端旅游产业链，改造建设邮轮、帆船、游艇、游船等码头设施以及海员俱乐部、航海教育培训中心、航海金融中心等航海产业聚集区，创新休闲娱乐、海洋运动、航海培训、滨海旅游、金融服务等多业态，形成中国北方国际邮轮港、帆船游艇产业基地、中国北方帆船培训和赛事基地、中国北方地区船艇交易中心；利用秦皇岛港西港区东部片区已有设施，建设进出口商品交易中心，聚焦免税店、跨境电商、国际贸易，全力开拓进口贸易产业，打造集境外直采、线下体验、线上采购、商业配套于一体的国际商品交易中心，通过建立"保真、质优、价平"的认证体系。（秦皇岛港股份公司牵头）

5.突发环境事故风险防范和应急处置

开展海洋生态环境风险调查评估。加强临港工业园区、产业园区、港区危化品仓储和装卸作业风险排查和整治，分类开展海洋生态环境风险源调查、监测与评估，摸清涉海风险源基础信息，明确重点监管对象和高风险区分布情况，2022年底前，完成海洋环境风险源排查工作，形成海洋环境风险管控责任清单、制定分区分类的海洋环境风险管控措施。（市生态环境局、市海洋和渔业局牵头）

构建风险预警防控与监管体系。加强突发事件应急物资储备和应急处置演练，进一步提升突发环境事故风险防控处置能力；定期开展重点环境风险源专项执法检查，对存在风险隐患企业，停产整顿、限期整改；加强互联网+、大数据、无人机等高新技术应用水平，建立海洋环境风险动态管控平台和监视监测系统，提高海洋突发环境风险防控效率。（市生态环境局、市海洋和渔业局牵头）

- （三）秦皇岛湾

1.管理范围

秦皇岛湾海岸线自汤河口至新开口北岸，海岸线长68.69公里，海域面积617.78平方公里。

2.海湾污染治理

入海排污口“查测溯治”。建立健全入海排污口排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，在全面摸清工业废水排污口、生活废水排污口以及所有直接、间接排放的各类排水口的基础上，制定入海排污口、排水口监测计划，掌握排污口的水质状况、主要污染物类型和排放量，对监测发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清污水的来龙去脉，厘清排污责任，按“一口一策”的原则，制定实施入海排污口综合治理方案，建立入海排污口分类监管制度，实施常态化监测监管。2022年底前，完成近岸海域范围内所有入海排污口排查工作；2025年底前，基本完成重点海湾排污口整治，近岸海域沿岸无不合理或非法入海排污口设置。（市生态环境局牵头）

沿海村镇环境综合治理。制定沿海乡镇管网建设实施计划，逐步实现全覆盖，城镇周边村庄可在城镇污水收集能力允许的前提下，采取就近入网、联村集中治理、分村治理等多种方式，提高农村生活污水处理率；城镇设施无法收集处理的和距城镇较远、居住分散的村庄，加快农村生活供排水、旱厕改造等基础设施建设，因地制宜对生活污水进行治理；完善农村生活垃圾的收集、运输和处理等环节的日常运行及监管，确保生活垃圾应收尽收和应管尽管；持续推进农村面源污染防控，推进化肥农药使用量零增长行动，推广秸秆资源化利用、畜禽粪污资源化利用与无害化处理；强化城市生活污染防治，加快补齐城市环境基础设施建设短板，持续推进龙海道污水处理厂、第三污水处理厂等提标改造，减少污水排河入海总量。（市农业农村局、市城管执法局牵头）

入海排口治理工程。开展入海排口排查整治，对非法排口进行封堵，对已备案排口进行监测、整治。通过溯源截污和排水管网改造等措施，加大力度整治金梦海湾、浅水湾、北戴河浴场周边雨水口，修复受损沙滩，减缓沿岸海岸侵蚀，改善浴场环境。（市生态环境局、市海洋和渔业局牵头）

入海河流水质综合治理。持续深化“河长制”，强化监督，督导各县区及市直职能部门及时对河湖存在的乱排乱倒等问题实施清理整治；严禁河道两侧附近垃圾堆放和非法倾倒入河，严防汛期垃圾入河入海，提高入海河流垃圾污染常态化防治的能力；推进戴河水质提升及稳定保持工程、新河生态补水水质保障项目、新河河北环境工程学院段水质净化工程等，通过污水处理厂提标改造、上游支流污染治理、河道水质人工净化、建设潜流和表流人工湿地等措施，改善河流入海断面水质。2025年底前，全部入海河流均达到水质目标要求。（市生态环境局牵头，市城管执法局、市农业农村局配合）

渔港污染综合整治。推进渔港污染防治设备设施建设，加强含油污水、洗舱水、生活污水和垃圾、渔业垃圾等清理和处置，推进污染防治设施建设和升级改造，提高渔港污染防治监督管理水平；开展大蒲河口渔港、洋河口渔港环境综合整治，增加渔船污油水收集设施和垃圾集中收集处理设施等污染防治和环境卫生设施，纳入城乡环卫一体化；海洋渔业多部门协调建立船舶停靠管理制度，提高渔港综合管理水平，杜绝船舶乱停乱放；强化船舶污染物排放及接收监管,实施船舶污染物接收、转运、处置跟踪管理，禁止船舶向水体超标排放含油污水，继续实施渤海海区船舶排污设备铅封管理制度；鼓励渔港向休闲渔港转变，大蒲河渔港利用港区南侧旅游岸线，打造游艇基地，发展滨海观光旅游，洋河口渔港配套游船游艇和观光客车服务区等功能区，发展旅游船艇、休闲渔船，提升渔港休闲空间。（市海洋和渔业局牵头，市生态环境局、市城管执法局、秦皇岛海事局等配合）

3.海湾生态保护修复

保护海洋生物多样性。建立健全海洋生物生态监测评估网络体系，开展海洋生物多样性调查和监测，摸清海洋生物资源现状；加强北戴河海域、南戴河海域水产种质资源保护区管理，严格保护褐牙鲆、红鳍东方鲀、刺参、栉江珧、魁蚶等物种，严格执行休禁渔制度，恢复保护海洋生物资源；实施海洋经济物种增殖放流，促进海洋生物资源恢复。（市海洋和渔业局牵头）

海洋生态保护修复工程。采用滩肩补沙、重建覆植沙丘、海堤生态化建设、退养还海等整治、修复措施，提升岸线生态涵养功能和灾害防御能力，为公众亲海提供优质的海岸带和海域环境。推进昌黎黄金海岸岸线、金沙湾及大蒲河河口岸线及北戴河湿地等典型生态系统保护修复，采用人工养滩、离岸潜堤等措施修复受损岸线，提升岸线亲水性和景观性；通过退养还海、生态补水等方式实施北戴河湿地及周边海域综合整治修复，改善湿地生态环境，为湿地野生动植物提供良好栖息环境。至2025年，退养还海面积不少于4800公顷，岸线修复长度不少于5千米，营造覆植沙丘长度不少于2千米，修复后沙滩宽度增加20—40m，有效保护修复金沙湾岸段、东沙河口岸段及邻近海域的海岸线，提升近岸海域生态功能。（市海洋和渔业局牵头，市林业局配合）

4.亲海环境品质提升

深入落实湾长制。强化湾长主体责任，完善海洋垃圾常态化监管机制，保障辖区内海岸环境优美整洁；加强北戴河临近海域海滩垃圾和海洋漂浮垃圾监测，建立健全“海上环卫”工作机制，建立海上垃圾日常巡视制度，组建海上大面积漂浮垃圾应急清理队伍，提高沿海地区海上垃圾打捞、处置能力，推进重点滨海湿地、河口、岸滩、浴场等区域违章建筑和垃圾清理，对旅游区实施常态化保洁，建设无废海滩；完善亲海区域公共配套基础服务设施，进一步提升管理服务水平，提高公众亲海满意度。（市海洋和渔业局牵头）

推动海洋牧场建设与休闲渔业融合发展。依托北戴河浅水湾沿海、北戴河新区沿海建设海上观光和休闲垂钓平台建设，完善与建设海上观光和休闲垂钓平台，推动休闲渔业与海洋牧场的融合发展，打造海上观光型休闲渔业产业带，实现休闲渔业与滨海旅游协同发展。出台地方海上观光休闲平台管理办法，引导和规范海上休闲平台建设，提升公众休闲空间。定期观测养殖生物生长、分布密度等情况，在监测调查评估的基础上，加强海洋牧场的保护管理，科学确定资源回捕种类、规格和总量，严防乱捕乱采，促进海洋渔业资源增殖和可持续利用，推动海域水环境质量逐步向好。（市海洋和渔业局牵头）

提升海上垃圾打捞、处置能力。加强海洋漂浮垃圾监测，在北戴河临近海域设置三个海洋漂浮垃圾监测断面，建立健全“海上环卫”工作机制，建立海上垃圾日常巡视制度，组建海上大面积漂浮垃圾应急清理队伍，提高海上垃圾打捞、处置能力。租赁海上垃圾清理船4艘，及海上垃圾清理网具及配套设施8套，在沿海岸低潮线向海一侧500米至2000米内、河流入海口以及沿海港口、码头水域海面开展漂浮垃圾及杂乱海草打捞作业，重点清理北戴河及邻近海域海上垃圾，确保海面整洁，无明显漂浮垃圾、无杂乱海草等，收集到的垃圾做到日产日清，密闭收集转运至垃圾中转站或垃圾终端处理设施，严禁裸露堆放码头、岸边。加强暴雨季节海上垃圾打捞、清理、处置，提升海上垃圾应急处置能力。（市海洋和渔业局、市城管执法局牵头，市生态环境局、市水务局配合）

推进海滩垃圾常态化清理。加强海滩垃圾监测，在北戴河临近海域设置三个海滩垃圾监测断面，加强海水浴场、滨海旅游度假区、风景名胜区等亲海区岸滩垃圾治理，按照“属地管理、条块结合、多方联动”原则，加快建设海滩垃圾清理机制，推进岸滩垃圾分类收集处置，打造“无废”海滩。加大海洋环保宣传力度，组织开展游客、市民、志愿者团队等广泛参与的净滩公益活动，形成政府、企业、社会共同参与海洋垃圾治理的合力。开展海洋垃圾监测及应急处置能力建设工作，及时发现并清理北戴河及邻近海域内的海洋垃圾。2025年底前，沿海亲海区域内的岸滩垃圾得到有效管控，无明显可见垃圾，常态化保洁长度不低于68km。（市海洋和渔业局、市城管执法局牵头）

5.海洋生态环境风险防范和应急响应

开展北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障工程。实施秦皇岛赤潮和溢油监测预警和应急处置能力建设，加强海洋生态灾害应急预警监测系统建设，研究并制订海洋生态灾害高发海域、重点滨海浴场等区域赤潮、褐潮、绿潮应急处置方案，强化应急处置能力；开展赤潮监测研究和预警，租赁巡视快艇和赤潮消除船，更新赤潮应急消除设备，补充新型赤潮消除材料，建设专业应急队伍，逐步提升秦皇岛赤潮监测预警和应急处置能力，保障赤潮等生态灾害发生后能够得到及时有效控制。开展海上溢油监测与评估，推进秦皇岛市地方溢油应急设备库建设，建设溢油处置应急队伍，提升重大海上污染事故和外来污染的防范能力。制定和实施旅游旺季重点海水浴场环境监测与保障方案，定时开展全市重点公共浴场和专用浴场环境监测，及时掌握各浴场水质和生物环境状况，保障海水浴场生态环境安全。配备300吨级海上执法船1艘，强化海上应急和执法能力。（河北省秦皇岛生态环境监测中心、市海洋和渔业局、秦皇岛海事局、市应急管理局牵头）

- （四）滦河口（秦皇岛段）

1.管理范围

滦河口（秦皇岛段）海岸线自新开河口至昌黎塔子口，海岸线长45.40公里，海域面积546.655平方公里。

2.海湾污染治理

入海排污口“查测溯治”。建立健全入海排污口排查、监测、溯源、整治等工作规范体系，在全面摸清工业废水排污口、生活废水排污口以及所有直接、间接排放的各类排水口的基础上，制定入海排污口、排水口监测计划，掌握排污口的水质状况、主要污染物类型和排放量，对监测发现排污问题突出的排污口进行溯源，查清污水的来龙去脉，厘清排污责任，按“一口一策”的原则，制定实施入海排污口综合治理方案，建立入海排污口分类监管制度，实施常态化监测监管。2022年底前，完成近岸海域范围内所有入海排污口排查工作；2025年底前，基本完成重点海湾排污口整治，近岸海域沿岸无不合理或非法入海排污口设置。（市生态环境局、市水务局牵头）

渔港污染综合整治。推进渔港污染防治设备设施建设，加强含油污水、洗舱水、生活污水和垃圾、渔业垃圾等清理和处置，推进污染防治设施建设和升级改造，提高渔港污染防治监督管理水平；开展新开口渔港环境综合整治，增加渔船污油水收集设施和垃圾集中收集处理设施等污染防治和环境卫生设施，纳入城乡环卫一体化；农业农村局、海洋局等多部门协调建立船舶停靠管理制度，提高渔港综合管理水平，杜绝船舶乱停乱放；强化船舶污染物排放及接收监管,实施船舶污染物接收、转运、处置跟踪管理，禁止船舶向水体超标排放含油污水，继续实施渤海海区船舶排污设备铅封管理制度；鼓励渔港向休闲渔港转变，新开口渔港利用港区北侧岸线逐步发展休闲渔业，开展海上观光、海上垂钓等滨海旅游活动，提升渔港休闲空间。（市海洋和渔业局、市生态环境局、市城管执法局、秦皇岛海事局牵头）

实施滩涂及工厂化海水养殖污染治理。2021年底，摸清滩涂及工厂化海水养殖底数，建立滩涂及工厂化海水养殖清单台账。按照《河北省秦皇岛市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）禁养区、限养区要求，规范滩涂海水养殖，根据“生态、健康、循环、集约”的原则，优化水产养殖布局，合理调控养殖品种和养殖密度，加快推进海水养殖业绿色发展。研究制订滩涂、坑塘和工厂化水产养殖污染控制方案，推进沿海县区坑塘和工厂化养殖污染治理设施升级改造，推广养殖尾水循环利用技术。开展塔子口至滦河口池塘、工厂化集中连片养殖区环境综合整治工程，不断完善渔业水域污染监测体系，对养殖企业进行统一管理，养殖尾水达标后方可排放，保护水域生态环境，至2025年底，实现养殖尾水达标排放。加大对海水养殖排污口环境执法力度，严控海水养殖尾水排放，定期对滩涂海水养殖尾水进行监测和评价，对未经审查备案设置或不按规定排污的行为，依法予以处理。（市海洋和渔业局、市生态环境局牵头）

3.海湾生态保护修复

昌黎黄金海岸自然保护区管控。不断完善保护区管理体制、管理制度，强化文昌鱼栖息环境、海岸沙丘监测，加强日常巡护监察力度，控制资源环境退化趋势和人类活动干扰；增加岸线垃圾收集设施，增加保护区巡护设施和人员配备。（昌黎黄金海岸国家级自然保护区管理中心牵头）

保护海洋生物多样性。建立健全海洋生物生态监测评估网络体系，开展海洋生物多样性调查和监测，摸清海洋生物资源现状；加强昌黎海域国家级水产种质资源保护区管理，严格保护三疣梭子蟹、花鲈和假睛东方魨等物种，严格执行休禁渔制度，恢复保护海洋生物资源；实施海洋经济物种增殖放流，促进海洋生物资源恢复。（市海洋和渔业局牵头）

海洋生态保护修复工程。严格按照海洋功能区划、海洋生态红线区管理要求，规范和清理滩涂与近海海水养殖。积极谋划七里海海洋生态保护修复工程和滦河河口综合整治工程，通过退养还湿/还滩、微地形改造、纳潮通道改造以及河口湿地生态修复建设等措施，扩大水体面积，恢复原始湿地地貌，恢复七里海、滦河口生态功能。至2025年，累计退养还湿（滩）面积不少于600公顷，河口水动力改善面积不少于50公顷，河口湿地修复面积不少于29公顷，河口岸线修复长度不少于9千米，生态海堤建设长度不少于800米，增强水体交换能力，提高潟湖水体质量，改善河口生态环境，有效提升河口湿地水质净化等生态功能。开展生态保护修复工程实施全过程生态质量、环境质量变化情况监测，确保修复成效，提升海洋生态系统质量和稳定性。（市海洋和渔业局牵头）

4.亲海环境品质提升

深入落实湾长制，强化湾长主体责任，完善海洋垃圾常态化监管机制，保障辖区内海岸环境优美整洁；建立海上垃圾日常巡视制度，组建海上大面积漂浮垃圾应急清理队伍，提高沿海地区海上垃圾打捞、处置能力，推进重点滨海湿地、河口、岸滩、浴场等区域违章建筑和垃圾清理；完善亲海区域公共配套基础服务设施，进一步提升管理服务水平，提高公众亲海满意度。（市海洋和渔业局牵头）

- 六、保障措施

（一）加强组织领导

成立美丽海湾保护与建设工作领导小组，加强美丽海湾保护与建设工作的组织领导。成立由海洋、生态环境、水利等多学科专家组成的专家顾问组和技术指导组，加强美丽海湾保护与建设实施技术支撑。细化秦皇岛市海洋渔业、生态环境、林业、水务等主管部门的任务和目标，压实沿海县区主体责任；建立美丽海湾保护与建设责任和任务清单制度，逐级分解落实，确保各项任务全面完成。

（二）严格评估考核

根据美丽海湾保护与建设责任和任务清单，重点对建设目标、主要任务及工程实施进展等进行阶段评估和终期考核。充分发挥评估考核的导向作用，将沿海县区考核结果作为海洋生态环境保护相关资金分配的参考依据，把美丽海湾保护与建设各项任务目标完成情况作为考核干部政绩、激励干事创业的重要指标内容，真正做到各有关部门通力合作、齐抓共管、责任落实。

（三）拓宽资金投入渠道

加大年度财政预算中海洋环保专项经费的投入力度，积极拓宽投融资渠道，建立政府、企业、社会多元化资金投入机制，鼓励各类投资主体采取多种投资形式参与美丽海湾保护与建设，鼓励专业化公司参与美丽海湾保护与建设工作中，为各项重点任务和重大工程项目实施和高质量完成提供有力的资金保障。

（四）强化宣传引导

发挥新闻媒介的舆论宣传作用，深入开展美丽海湾保护与建设宣传教育培训活动，普及海湾保护科普知识，传播海洋生态文明理念，坚持美丽海湾保护与建设“开门问策”和信息公开，进一步引导社会团体、志愿者、公众参与到海湾保护活动中，增强公众投身海湾保护的自觉性和积极性。充分发挥环保公众热线和网络平台作用，逐步完善社会监督和公众参与制度，对非法捕捞、非法围填海、非法采砂等破坏海湾的行为开展专项执法行动，加大海洋违法行为惩处力度，营造全社会热爱海湾、关心海湾、保护海湾的的浓厚氛围，形成行政执法与群众监督、参与相结合的海湾环境保护体系。

- 附件

- 附件一：秦皇岛市海湾（湾区）单元基本信息表

| 序号 | 行政区 |  | 海湾（湾区）单元 |  |  |  |  |  | 美丽海湾建设时序安排（十四五、十五五、十六五） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 沿海省市 | 沿海地市 | 海湾名称 | 经纬度坐标 |  | 面积（平方公里） | 岸线长度（公里） | 核心地理单元组成 |  |  |
|  |  |  |  | 起 | 至 |  |  | 自然海湾、河口、滨海湿地（红树林、珊瑚礁、海草床、芦苇、碱蓬湿地等） |  |  |
| 1 | 河北省 | 秦皇岛市 | 秦皇岛北部湾区 | 119°50′19.414″E， 39°59′16.639″N； | 119°42′35.803″E， 39°56′35.506″N | 130.23 | 20.95 | 石河口、沙河口 | “十四五” |  |
| 2 |  |  | 秦皇岛港湾区 | 119°42′35.803″E， 39°56′35.506″N； | 119°34′32.405″E， 39°53′58.331″N | 510.355 | 27.66 | 新开河口 | “十五五” |  |
| 3 |  |  | 秦皇岛湾 | 119°34′32.405″E， 39°53′58.331″N； | 119°17′5.889″E， 39°34′53.439″N | 617.78 | 68.69 | 秦皇岛湾、戴河口、新河口、大蒲河口、东沙河口、洋河口、人造河口 | “十四五” |  |
| 4 |  |  | 滦河口（秦皇岛段） | 119°17′5.889″E， 39°34′53.439″N； | 119°16′15.570″E， 39°25′55.199″N | 546.655 | 45.40 | 七里海湾、新开口、滦河口 | “十六五” |  |

- 附件二：秦皇岛市海湾（湾区）分布示意图

秦皇岛北部湾区

秦皇岛港湾区

滦河口（秦皇岛段）

秦皇岛湾

- 附件三：入海河流水质“十四五”规划目标

| 序号 | 河流 | 断面名称 | 跨界 | 2025年水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 戴河 | 戴河口 | 秦皇岛市北戴河区-入海 | Ⅲ | 国控/国考 |
| 2 | 石河 | 石河口 | 秦皇岛市山海关区-入海 | Ⅲ | 国控/国考 |
| 3 | 汤河 | 汤河口 | 秦皇岛市海港区-入海 | Ⅲ | 国控/国考 |
| 4 | 洋河 | 洋河口 | 秦皇岛市北戴河新区-入海 | Ⅲ | 国控/国考 |
| 5 | 饮马河 | 饮马河口 | 秦皇岛市北戴河新区-入海 | Ⅲ | 国控/国考 |
| 6 | 新开河 | 新开河口 | 秦皇岛市海港区-入海 | III | 国控 |
| 7 | 人造河 | 人造河口 | 秦皇岛市北戴河新区-入海 | Ⅴ | 省考 |
| 8 | 潮河 | 潮河桥橡胶坝上 | 秦皇岛市山海关区-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 9 | 东沙河 | 一纬路桥 | 秦皇岛市北戴河新区-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 10 | 归提寨河 | 狼牙山桥 | 秦皇岛市海港区-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 11 | 排洪河 | 排洪河口 | 秦皇岛市海港区-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 12 | 七里海 | 泥井沟大桥 | 秦皇岛市昌黎县-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 13 | 前道西河 | 前道西河口 | 秦皇岛市海港区-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 14 | 沙河（秦皇岛市） | 秦皇大街桥 | 秦皇岛市海港区-入海 | Ⅲ（COD≤20mg/L,氨氮≤1mg/L,总磷≤0.2mg/L） |  |
| 15 | 小潮河 | 船厂桥 | 秦皇岛市开发区-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 16 | 小黄河 | 中华荷园西桥 | 秦皇岛市北戴河新区-入海 | Ⅴ（COD≤40mg/L,氨氮≤2mg/L,总磷≤0.4mg/L） |  |
| 17 | 小汤河 | 小汤河桥 | 秦皇岛市海港区-入海 | Ⅳ（COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,总磷≤0.3mg/L） |  |
| 18 | 新河 | 赤土山桥 | 秦皇岛市北戴河区-入海 | Ⅳ（COD≤30mg/L,氨氮≤1.5mg/L,总磷≤0.3mg/L） |  |
| 19 | 滦河 | 姜各庄 | 唐山市昌黎县、乐亭县-入海 | Ⅲ | 国控/国考 |

- 附件四：美丽海湾建设重点工程

| 序号 | 湾区 | 类别 | 名称 | 位置 | 内容 | 投资 （亿元） | 完成时限 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦皇岛北部湾区 | 海湾污染治理 | 山海关污水处理厂提标改造 | 山海关区 | 对潮河沿线山海关污水处理厂进行提标改造，出水标准由一级A提升到准地表水IV类标准。 | 1.20 | 2022 | 市城管执法局 | 山海关区政府 |
| 2 | 秦皇岛北部湾区 | 海湾污染治理 | 石河入海断面水质保障工程 | 山海关区 | 在石河建设泵站、引水管线，回用中冶水务污水处理厂中水，治理北小岛支流水质，经潜流湿地提升水质后排入石河。 | 0.26 | 2021 | 市生态环境局 | 山海关区政府 |
| 3 | 秦皇岛北部湾区 | 海湾生态保护修复 | 石河南岛生态海岛建设工程 | 石河南岛 | 生态化改造护堤1200米；建设管护疏散通道1座；通过周期性人工补沙，养滩长度约1公里。 | 0.5 | 2025 | 市海洋渔业局 | 山海关区政府 |
| 4 | 秦皇岛港湾区 | 海湾污染治理 | 船舶与港口污染防治工程 | 秦皇岛港 | 开展港口污水综合处理，港区码头固体废物分类收集贮存或无害化处理，有效控制港口污水、垃圾污染。5万吨级以上专业化码头岸电覆盖率80%以上。完善港口污水处理设施和专业化煤炭、矿石码头防风网建设，实施船舶燃油清洁化、岸电使用和尾气后处理。 | 0.23 | 2021 | 市海洋渔业局 | 秦皇岛港 |
| 5 | 秦皇岛港湾区 | 海湾污染治理 | 第一污水处理厂提标改造 | 第一污水处理厂 | 对排洪河沿线第一污水处理厂进行提标改造，出水水质标准由一级A提升到准地表水IV类标准。 | 0.19 | 2022 | 市城管执法局 | 山海关区政府 |
| 6 | 秦皇岛港湾区 | 海湾污染治理 | 排洪河入海水质稳定保持工程 | 排洪河 | 通过在中心庄、富家营村新建水质提升及稳定保持装置，对河道及第四污水处理厂来水进行处理。通过建设生态浮岛、人工湿地等，开展排洪河河道生态治理，降低氮磷入海量。 | 0.81 | 2021 | 市城管执法局，市生态环境局 | 海港区政府 |
| 7 | 秦皇岛港湾区 | 海湾污染治理 | 新开河入海水质提升工程 | 新开河 | 通过开展循环调水应急保障工程、水体导流工程、强化增氧工程等措施，提升新开河入海口水质。 | 0.14 | 2021 | 市生态环境局 | 海港区政府 |
| 8 | 秦皇岛港湾区 | 海湾生态保护修复 | 秦皇岛天使湾海岸线修复工程 | 天使湾 | 人工修复和养护沙滩，修复海蚀崖景观，生态化整治开埠地站西侧港池护岸。 | 0.2 | 2021 | 市海洋渔业局 | 海港区政府 |
| 9 | 秦皇岛湾 | 海湾污染治理 | 人造河入海断面水质提升保障工程 | 人造河 | 采用用“旋流沉砂池+反应池+高效纤维转盘滤池”工艺，对河道水体进行水质提升及稳定保持，保证输送到下游断面水质稳定达标。 | 0.22 | 2021 | 市水务局，市生态环境局 | 北戴河新区管委 |
| 10 | 秦皇岛湾 | 海湾污染治理 | 戴河水质提升及稳定保持工程 | 戴河 | 采用加载澄清设施、开展丁庄北水库调水置换工程对戴河水体进行集中处理。 | 0.15 | 2021 | 市水务局，市生态环境局 | 北戴河区政府 |
| 11 | 秦皇岛湾 | 海湾污染治理 | 北戴河周边入海污染治理工程 | 海港区、北戴河区 | 1.设立污水泵，建设地埋式小型一体化污水处理设施，截污处理山东堡村污水。 2.通过溯源截污和排水管网改造，清理整治沙滩雨排口，修复沙滩。 | 0.35 | 2025 | 市城管执法局，市生态环境局 | 北戴河区政府 |
| 12 | 秦皇岛湾 | 湿地保护修复工程 | 北戴河湿地公园水系连通工程 | 北戴河湿地公园 | 连通水系，引水满足北戴河湿地公园内池塘用水补充，对涉及河道进行清淤和生态修复。 | 0.23 | 2021 | 市林业局、市水务局 | 北戴河区政府 |
| 13 | 秦皇岛湾 | 海岸修复工程 | 金沙湾及大蒲河河口海岸带保护修复工程（一期） | 金沙湾及大蒲河河口 | 对北戴河新区大蒲河河口南侧岸段、金沙湾岸段进行修复，修复海岸总长2.55千米。退养还海2935.23公顷。 | 1.7625 | 2021 | 市海洋渔业局 | 北戴河新区管委 |
| 14 | 秦皇岛湾 | 海岸修复工程 | 金沙湾海洋生态保护修复工程 | 金沙湾 | 修复金沙湾岸段2.65千米，重建覆植沙丘长度约2.65km，退养还海1904.76公顷，保障北戴河区重点海域免受海洋垃圾影响60天。 | 2.06 | 2023 | 市海洋渔业局 | 北戴河新区管委 |
| 15 | 秦皇岛湾 | 亲海环境品质提升 | 北戴河临近海域海洋垃圾常规监测 | 北戴河 | 2021年-2025年，每年在北戴河临近海域设置三个海洋漂浮垃圾监测断面和三个海滩垃圾监测断面，分析北戴河临近海域海洋漂浮垃圾和海滩垃圾种类、密度、组成、来源和变化特征。 | 0.01 | 2025 | 市海洋渔业局 | 北戴河区政府 |
| 16 | 秦皇岛湾 | 亲海环境品质提升 | 海滩保洁工程 | 秦皇岛湾 | 建立实施 “海上环卫”制度，实施北戴河岸线常态化保洁。 | 0.01 | 2021 | 市海洋渔业局 | 北戴河区政府 |
| 17 | 秦皇岛湾 | 海洋生态环境风险防范和应急响应 | 北戴河旅游旺季海洋生态环境应急保障 | 北戴河 | 1、开展海上溢油监测与评估，完善溢油应急设备库建设； 2、溢油应急处置队伍建设：建设应急队伍，包括应急监视监测人员，应急清除人员等。 | 0.10 | 2023 | 河北省秦皇岛生态环境监测中心，秦皇岛海事局，市海洋渔业局，市应急管理局 | 北戴河区政府 |
| 18 | 滦河口（秦皇岛段） | 湿地保护修复工程 | 秦皇岛市七里海海洋生态保护修复项目 | 七里海 | 通过微地形改造，低潮位时保持1.0m以上的潟湖水深，微地形改造面积368.59公顷，退养还海面积289.33公顷，退养还湿面积25.76公顷，；岸线修复9.7千米；河口湿地修复面积29.78公顷；纳潮通道改造面积29.28公顷，增加七里海纳潮量，增强水体交换能力，提高潟湖水体质量，恢复潟湖湿地的生态功能。 | 2.85 | 2024 | 市海洋渔业局 | 北戴河新区管委，昌黎县政府 |
| 19 | 滦河口（秦皇岛段） | 湿地保护修复工程 | 滦河河口综合整治工程 | 滦河口 | 修复海岸、恢复湿地。推进海岸治理修复工程，打造沿海生态保护伞。退养还湿（滩）300公顷，生态海堤建设850米，水动力改善面积约21公顷。 | 15 | 2025 | 市农业农村局，市林业局，市海洋渔业局、市资源规划局 | 北戴河新区管委，昌黎县政府 |
| 20 | 秦皇岛市 | 海湾污染治理 | 秦皇岛渔船渔港综合保障能力提升工程 | 秦皇岛市 | 提升东港渔港（卸粮口渔港）、洋河口二级渔港等重点渔港综合保障能力，建设渔船污油水收集设施，建设垃圾收集和集中处理设施。 | 0.2 | 2022 | 市海洋渔业局 | 沿海各县区政府，开发区、北戴河新区管委 |
| 21 | 秦皇岛市 | 海湾污染治理 | 入海排污口查测溯治项目 | 秦皇岛市 | 制定实施入海排污口综合治理方案，完成非法和设置不合理入海排口的清理，建立入海排污口分类监管制度，实施常态化监测监管。 | 0.1 | 2022 | 市生态环境局 | 沿海各县区政府，开发区、北戴河新区管委 |
| 22 | 秦皇岛市 | 海湾污染治理 | 秦皇岛市主要河口生态系统调查 | 秦皇岛市 | 2022年-2023年，开展石河口、戴河口、滦河口、洋河口4个主要河口生态系统调查，调查内容包括：①河口滨海湿地：湿地类型、面积，植被类型、面积；②河口生境调查：河口水质、沉积物、水文特征；③河口生物生态调查：叶绿素a、浮游植物、浮游动物、大型底栖生物、潮间带生物、鱼卵、仔稚鱼、游泳生物，为秦皇岛市典型河口生态系统碳储量评估提供数据支撑。 | 0.4 | 2023 | 市海洋渔业局 | 市海洋渔业局 |
| 23 | 秦皇岛市 | 海湾污染治理 | 基于湾长制的海湾生态环境监测 | 秦皇岛市 | 2022年-2025年连续开展海湾生态环境调查，对海滩地形地貌、海湾生境（海水水质、表层沉积物）、生物生态（浮游植物、叶绿素a、大中型浮游动物和底栖生物等）、开展长期连续监测，动态掌握滨海湿地、生物群落、海湾生境和生态压力等情况，为“湾长制”制度落地提供基础数据支撑。 | 0.08 | 2025 | 市海洋渔业局 | 市海洋渔业局 |
| 24 | 秦皇岛市 | 海湾污染治理 | 海洋生态环境常规监测项目 | 秦皇岛市 | 2021年-2025年开展近岸海域海水水质、沉积物、海洋生物常规监测，海水水质、沉积物逐年监测，每年监测四期，海洋沉积物每两年监测一次，综合评价秦皇岛海湾生态环境质量状况。 | 0.075 | 2025 | 市海洋渔业局 | 市海洋渔业局 |
| 25 | 秦皇岛市 | 海湾污染治理 | 海上垃圾清理项目 | 秦皇岛市 | 租赁海上垃圾清理船4艘，及海上垃圾清理网具及配套设施8套，在沿海岸低潮线向海一侧500米至2000米内、河流入海口以及沿海港口、码头水域海面开展漂浮垃圾及杂乱海草打捞作业。 | 0.028 | 2022 | 市海洋渔业局 | 市海洋渔业局 |
| 26 | 秦皇岛市 | 应急响应和协同处置能力建设 | 北戴河海上执法能力建设 | 秦皇岛市 | 强化海上应急和执法能力，配备300吨级海上执法船1艘。提升检测或监测能力；提升海洋灾害和突发事件监测预警能力。 | 0.2 | 2021 | 河北省秦皇岛生态环境监测中心，秦皇岛海事局，市海洋渔业局，市应急管理局 | 沿海各县区政府，开发区、北戴河新区管委 |
| 27 | 秦皇岛市 | 应急响应和协同处置能力建设 | 美丽海湾监管系统及平台建设 | 秦皇岛市 | 建设美丽海湾监管系统，包括在北部湾、秦皇岛湾补充建设近岸海域监测浮标3套、无人船2艘；建立美丽海湾监管平台1个，包含海湾生态要素数据库，海湾应急调度模块、岸滩监控模块、美丽海湾展示模块。 | 0.2 | 2025 | 市海洋渔业局 | 市海洋渔业局 |
| 28 | 秦皇岛市 | 应急响应和协同处置能力建设 | 秦皇岛赤潮和溢油监测预警和应急处置能力建设 | 秦皇岛市 | 1、赤潮监测预警和应急处置：开展赤潮监测研究和预警，建造巡视快艇和赤潮消除船，更新赤潮应急消除设备，补充新型赤潮消除材料。 2、溢油监测预警和应急处置：开展岸线巡查及油污清理，设置临时油污回收点，回收存储清除的油污，并协调相关部门对油污进行无害化处理。 | 0.26 | 2022 | 市海洋渔业局 | 市海洋渔业局 |