秦皇岛市行政审批局

关于戴河流域水污染治理与水生态

保护修复项目可行性研究报告

(代项目建议书）的重新批复

秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会：

你单位《关于重新报批〈戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目可研报告（代项目建议书）〉的请示》（秦国资呈〔2023〕61号）及《戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目可行性研究报告（代项目建议书）（重新报批版）》等材料一并收悉。依据2023年8月25日市政府专题会议纪要〔2023〕48号（市国资委作为建设单位重新立项）、秦皇岛市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》（2023年8月25日）、秦皇岛市自然资源和规划局《关于〈关于商请出具戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目土地预审及规划选址意见的函〉的复函》（无需办理用地预审及选址意见书）、秦皇岛市水务局《关于反馈秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会关于商请出具戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目行洪事项的函》（同意该项目实施）、北京中金万瑞工程咨询有限公司《戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目可行性研究报告（代项目建议书）（重新报批版）评估报告》等文件，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（代项目建议书）（重新报批版）。现将有关内容重新批复如下：

一、项目名称：戴河流域水污染治理与水生态保护修复项目。

二、建设单位：秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会。

三、拟建地点：秦皇岛市戴河流域。（具体范围以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：拟通过建设人工湿地、生态缓冲带、生态护坡、水域生态修复，利用拦截过滤、沉淀吸附、植物吸收和微生物分解等作用方式，降解去除氮磷营养物以及其他污染物。通过河道水域生态修复促进流域恢复完整的植物种群与结构，改善水域生态系统。（1）人工湿地：在戴河上游及支流沿线采用“垂直潜流人工湿地”工艺建设人工湿地3处、5.0万m2 （沙河上游15000 m2 、沙河汇入戴河干流25000 m2 、太平庄西侧10000 m2），提升戴河水环境质量；（2）生态缓冲带：建设生态缓冲带16.6km（戴河中支3.5km、戴河西支1.5 km、西戴河2.8km、高家店村南渠1.9 km、长不老口村西渠1 km、北戴河村北沟1.2 km、北戴河村南沟3 km、太平庄沟1.7 km），阻控沿线面源污染；（3）生态护坡：建设生态护坡17.2km（戴河西支5.5km、西戴河4.5km、北戴河村北沟5km、拔道洼沟2.2 km）；（4）水域生态修复：在支流沿线开展水域生态修复7.1km（高家店村南渠1.2km 、长不老口村西渠0.8km 、北戴河村北沟1 km 、北戴河村南沟1.8 km 、太平庄沟1.3 km 、拔道洼沟1km），基底修复面积2000 m2 。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资8027.35万元。资金筹措：争取中央投资、市财政投资（待上级资金到位后实施）。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效），秦审批投〔2023〕04-0017号文件废止。

秦皇岛市行政审批局

2023年8月31日