秦皇岛市行政审批局

关于秦皇岛市气象局应对气候变化气象保障

能力提升工程可行性研究报告的批复

秦皇岛市气象局：

你单位《关于报批〈秦皇岛市气象局应对气候变化气象保障能力提升工程可行性研究报告〉的请示》（秦气呈〔2024〕6号）及秦皇岛市建筑设计院有限公司编制的《秦皇岛市气象局应对气候变化气象保障能力提升工程可行性研究报告（报批版）》等材料一并收悉。依据市财政局《秦皇岛市级政府投资基本建设项目资金落实情况表》、市资源和规划局《关于出具秦皇岛市气象局应对气候变化气象保障能力提升工程用地预审与选址意见书的复函》（无需办理用地预审与选址意见书）、北戴河区发改局《固定资产投资项目社会稳定风险踏勘意见》（同意该项目无需做社会稳定风险评估报告）及京延工程咨询有限公司出具的《秦皇岛市气象局应对气候变化气象保障能力提升工程可行性研究报告（报批版）评估论证报告》等文件，经研究，原则同意该项目可行性研究报告（报批版）。现将有关内容批复如下：

一、项目名称：秦皇岛市气象局应对气候变化气象保障能力提升工程。

二、项目单位：秦皇岛市气象局。

三、拟建地点：北戴河区联峰路北侧、单赤路东侧；秦皇岛市辖区内。（具体位置以职能部门意见为准）

四、拟建内容及规模：拟建极端气候事件应急指挥中心建设项目、人影作业能力提升工程、应对气候变化气象保障能力提升工程。其中：极端气候事件应急指挥中心建设项目对业务用房进行升级改造，涉及面积3500㎡，改造内容包括屋面防水、内外墙粉刷、加装电梯、供热系统改造、路面硬化及绿化等以及平台设备升级改造；人影作业能力提升工程主要为人影指挥中心平台建设、作业点建设以及市级人影装备库改造；应对气候变化气象保障能力提升工程主要为气象观测能力提升项目、气象预报预测能力提升项目和灾害风险预警发布能力提升项目。

五、投资估算及资金筹措：项目估算总投资3943万元。资金筹措：申请中央投资、市财政投资。

六、项目招标按照国家相关法律、法规和经核准后的招标方案执行。

七、请抓紧委托具有相应设计资质的单位编制项目初步设计文件。

八、本文件有效期2年（2年内按程序报批初步设计，否则自动失效）。

秦皇岛市行政审批局

2024年4月25日